Gmina Suchedniów

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5

tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485

www.suchedniow.bip.doc..pl , sekretariat@suchedniow.pl ziksuched@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pn.

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA                              W SUCHEDNIOWIE”

Ogłoszenie nr 525399-N-2017 data zamieszczenia2017-06-05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ZATWIERDZAM

Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

mgr. inż. Dariusz Miernik

Suchedniów, dnia 05.06.2017 r.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Zamawiającym jest:

Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26 – 130 Suchedniów

NIP	663-17-31-609

REGON	291009917

tel./fax 41 25 43 250, 41 25 43 002 / 41 25 43 090

strona internetowa : www.suchedniow.bip.doc.pl

adres poczty elektronicznej : e-mail: ziksuched@poczta.onet.pl

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

  - Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  - Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wyrażenia i skróty użyte w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- „ustawa”		-	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 				publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

- „SIWZ”		-	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 					Zamówienia,

- „zamówienie”		-	zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 				w SIWZ

- „zamawiający”	-	Gmina Suchedniów.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.        Przedmiotem zamówienia jest " PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA W SUCHEDNIOWIE"

Lokalizacja inwestycji:          GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Słoneczna (działki nr ewid. geod. 4085, 3886, 3887/11, 3887/12, 3887/14)

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI:

W ramach w/w zadania przewiduje się:

- usunięcie warstwy humusu,

- dokonanie rozbiórki istniejących kolidujących elementów drogowych, przeprowadzenie wycinki wskazanych drzew i krzewów,

- odwoź zdemontowanych płyt drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- przebudowę istniejącej drogi na długości ok. 412 metrów z początkiem od ulicy Langiewicza (projektowana szerokość jezdni 5,50 m, projektowany rodzaj nawierzchni -  beton asfaltowy),

- wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ul. Słonecznej (szerokość chodnika 2,0 m),

- wykonanie zjazdów do posesji wraz z przepustami o szerokości jezdni od 3,0 do 5,5 metra,

- utwardzenie terenu na działce nr 3887/11 z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem,

- odtworzenie istniejących rowów,

- wykonanie budowy i odbudowy odwodnienia,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odtworzenia organizacji ruchu,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych,

- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej i laboratoryjnej zadania, a także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej robót, przeprowadzenie badań koniecznych do oceny jakości robót.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszej SIWZ:

- Dokumentacja techniczna.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Materiałem pomocniczym i informacyjnym dla Wykonawcy jest przedmiar robót – załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

2.3. W ramach zadania Wykonawca przy realizacji robót musi zabezpieczyć:

- organizację ruchu na czas budowy zapewniającą dojazd do posesji wraz z elementami oznakowania, tablicami informacyjnymi.

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy, wywóz nieczystości,

- utylizację materiałów z rozbiórek takich jak ziemia, gruz zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia danych wyrobów,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót, przekazanie dokumentacji Zamawiającemu nastąpi wraz z dokumentacją powykonawczą,

- zorganizowanie na własny koszt i we własnym zakresie zaplecza socjalnego budowy w tym dostaw mediów np. energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka konieczność.                          W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody                       i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy lub zarządcy obiektu,

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w jego obrębie, wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu;

2.4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności koordynacji robót z zarządcami sieci. Termin wykonania przebudowy sieci i warunki odbioru powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zarządcami sieci. Roboty w rejonie sieci powinny być prowadzone zgodnie z wydanymi przez zarządcę sieci uzgodnieniami. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót).

2.5. Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi  przepisami BHP oraz p. poż.

2.6. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Dokumentacji Technicznej lub Szczegółowej Specyfikacji technicznej parametry w odniesieniu do niektórych materiałów mogą wskazywać  na producentów produktów, znaki towarowe lub źródła pochodzenia,  zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały, produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania "równoważności".

2.7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.8. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej                 i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

2.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2.9.  Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. osoby pracujące przy realizacji robót dotyczących wykonania konstrukcji nawierzchni.

Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa Wykonawca.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

2.10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.9. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.11.  Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD CPV GŁÓWNY:

45233120-6 	Roboty w zakresie budowy dróg

KODY CPV POZOSTAŁE:

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0 	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111240-2 	Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233270-2        Malowanie nawierzchni parkingów

45233290-8 	Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 	Wyrównywanie terenu

2.12.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2.13.    Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

2.14.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.. 67 ust. 1 pkt 6.

2.16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI

Rozpoczęcie – lipiec 2017 rok.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31.10.2017 r.

Wymagany termin rękojmi wynosi 60 miesięcy, natomiast gwarancji należytego wykonania minimum 36 miesięcy. Zamawiający informuje, że okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji będzie jednym z kryteriów oceny ofert.

Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego zakończenia robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu,

  - spełniają następujące warunki w zakresie:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

4.2.3.    zdolności technicznej lub zawodowej :

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

4.2.3.1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu    składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną związaną                           z budową, przebudową lub rozbudową  drogi o wartości minimum 400 000,000 zł brutto.

4.2.3.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia stanowiska kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej i będzie posiadał doświadczenie jako kierownik budowy/inspektor nadzoru na minimum jednej budowie (od rozpoczęcia do zakończenia) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi              o długości minimum 300 metrów, zakończoną wynikiem pozytywnym przed upływem terminu składania ofert.

Określając wymogi dla kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                            w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane , do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca                    w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.  4.2. niniejszej SIWZ.

  - Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

4.10.     Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:

5.1.1.  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1

5.1.2.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 i 8.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  - Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczeń stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej SIWZ. Forma składanego dokumentu - oryginał.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. składa w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający nie będzie wymagał, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcom, składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oryginał oświadczenia (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, w którym zamieszcza informacje              o tych podmiotach oraz załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ (dokument składany do oferty w formie oryginału).

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

b) brak podstaw wykluczenia.

6.5.1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych               w art. 22a ustawy, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7. niniejszej SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.

6.5.2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. 6.6. niniejszej SIWZ Wykonawcy Ci składają łącznie, dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 6.7. niniejszej SIWZ składa każdy z tych Wykonawców.

6.6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                       w  postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:

a)         dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

b)         wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,                    z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - sporządzony według załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ - dokument składany             w oryginale.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli                          z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

c)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,               w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                           z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                       i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ - dokument składany w formie oryginału. Do wykazu do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

6.6.1.  W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie.

6.6.2.  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,             o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

6.6.3.    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20  lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.7.    W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia,  Wykonawca składa:

a)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b)   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)     zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)   oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,              o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.6.4. składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub   zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9.  Dokumenty, o których mowa w punkcie a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Przepis w pkt. 6.9. stosuje się odpowiednio.

6.11. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są                   w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                          z oryginałem.

6.12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.                    W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                    w postępowaniu.

6.13. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

- UDZIAŁ PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE                                           W POSTĘPOWANIU

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

7.2.   W przypadku, gdy oferta jest składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy w tym:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania                             w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania                     w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

7.3.    Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.4.    W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówieni, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa                         w rozdziale 5 niniejszej SIWZ, podmiotowe warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy Ci mogą spełniać łącznie.

7.5.      Zgodnie z art. 141 ustawy, Wykonawcy składający ofertę wspólna ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWNANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa                           w rozdziale 6 niniejszej SIWZ 9dotyczy to również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy), dla których ustawowo przewidziana jest forma pisemna.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane pisemnie winny być składane na adres: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:  ziksuched@poczta.onet.pl, a faksem na nr 41 25 43 090

  - Strona otrzymująca oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

  - Wykonawca może zwrócić sie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia, na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych na pytania odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść zawartą w późniejszym oświadczeniu Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.

  - Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w sprawie procedury przetargowej – Pani Agnieszka Jaszczur tel. (41) 254-31-86 wew. 11

2) w sprawie realizacji zamówienia - Pan Krzysztof Kołda tel. (41) 254-31-86 wew. 37

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się, w szczególności kontakt telefoniczny lub / i osobisty w siedzibie Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/00).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej dowód wniesienia wadium należy w oryginale załączyć do oferty.

  - Z treści wadium składanego w formie nie pieniężnej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób bezwarunkowy, nieodwołany i na pierwsze wezwanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 z dopiskiem „Wadium                  w przetargu na Przebudowę drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Suchedniowie”.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na ww. koncie wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej na termin składania ofert).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

9.13.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

9.13.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy                w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

9.13.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.13.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe              z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

9.14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Oferta musi zawierać łączną, ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane            z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane zawarte w dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej, wnioski                         z zalecanej wizji lokalnej terenu pod planowaną inwestycję. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

11.2.  Cena oferty powinna zawierać wszelkie możliwe koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, łącznie z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym opłaty związane             z kosztem robocizny, zakupem materiałów, pracy sprzętów i środków transportu niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych,            a niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały zostać poniesione przy wykonywaniu zamówienia w zakresie opisanym                 w dokumentacji, SIWZ oraz wzorze umowy.

11.3.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

11.4.   Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania             u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zmawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego. że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania                                  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

12.1.  W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu ocena ofert  zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów.

| Nr kryterium | Opis kryteriów oceny ofert | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | (C) Cena ofertowa brutto | 60% |
| 2. | (G) Gwarancja | 20 % |
| 3. | (T) Termin realizacji | 10 % |
| 3. | (D) Doświadczenie kierownika budowy | 10 % |

12.2. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Dla kryterium (C)  - cena ofertowa brutto według formuły:

C = Cn/Cb x 60

gdzie:

C - ilość punktów oferty rozpatrywanej,

Cn - cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty rozpatrywanej.

Dla kryterium (G) - gwarancja

Za udzielenie gwarancji na okres:

36 miesięcy – 0 pkt.

48 miesięcy – 10 pkt.

60 miesięcy -  20 pkt.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium gwarancja.

Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 36 m - cy.

Dla kryterium (T) – termin realizacji

W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym pola określającego termin wykonania zamówienia, będzie to równoznaczne z wykonaniem zadania do dnia 31-10-2017 r.

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin realizacji zostanie zastosowanie następujące wyliczenie:

Skrócenie terminu realizacji zadania o:

- 3 dni – 1 pkt.

- 6 dni – 2 pkt.

- 9 dni – 3 pkt.

- 12 dni – 4 pkt.

- 15 dni – 5 pkt.

- 18 dni – 6 pkt.

- 21 dni – 7 pkt.

- 24 dni – 8 pkt.

- 27 dni – 9 pkt.

- 30 dni – 10 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 31-10-2017 r.

Dla kryterium (D) - doświadczenie kierownika budowy

(branża drogowa) jako kierownik budowy/inspektor nadzoru w realizacji zadania związanego z budową, przebudową lub rozbudową drogi o długości minimum 300 metrów, zakończoną wynikiem pozytywnym do terminu składania ofert, w okresie ostatnich 5 lat.

0 - 1 zadanie		-	0,00 pkt.,

2      zadania		-	5,00 pkt.,

3      zadania		-	10,00 pkt.

Informację o ilości zrealizowanych zadań należy wskazać w formularzu ofertowym.

Przyjmuje sie, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium doświadczenia kierownika budowy.

Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

Lp = C + G + D

Lp - liczba punktów,

C - punktu przyznane w kryterium cena,

G - punkty przyznane w kryterium gwarancja,

T – punkty przyznane w kryterium termin realizacji

D - punkty przyznane w kryterium doświadczenie kierownika budowy.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

12.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała największą ilość punktów w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wymienionych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.

12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

12.5. Zamawiający poprawi w ofercie:

a)      oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

c)     inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian             w treści oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, w terminie do złożenia przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych.

12.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- OPIS POSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podaniem firm Podwykonawców Dokument składany  w oryginale.

2)      oświadczenia wymienione w rozdziale 6 (załącznik 3 i 4 do SIWZ)

3)  pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności,

4)    oświadczenie /zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),

5)  potwierdzenie doświadczenia kierownika budowy branży drogowej - zgodnie                            z załącznikiem nr 9 do niniejszej SIWZ,

6)      oryginał wniesienia wadium w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej.

  - Oferta musi być sporządzania w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

  - Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, z wyjątkiem pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                       i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę, osobę upoważnioną wymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub pełnomocnika,  na każdej stronie zawierającej treść.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

- Nazwa i adres Wykonawcy,

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA                              W SUCHEDNIOWIE”

„Nie otwierać przed 20-06-2017 r. godz. 10:15”

Jeżeli w/w informacje nie znajdą się na opakowaniu oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie otwarcia ofert.

  - Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć w sposób wyróżniający od treści oferty np. poprzez oznaczenie ich w prawym górnym rogu "tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca się, aby były spięte oddzielnie od jawnej części oferty.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcie postępowania.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy                 w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów w sekretariacie (pokój nr 104), w terminie do dnia 20-06-2017 rok. do godziny 10:00

14.2.  Oferta złożona po terminie wskazanym na termin składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o wpłynięciu oferty po terminie.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1.  Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego tj.                   w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5, 26 - 130 Suchedniów    w dniu 20-06-2017 r. o godzinie 10:15.

15.2.   Otwarcie ofert jest jawne.

15.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY     W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,  o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.2.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

16.3.   Wykonawca do umowy zobowiązany jest przedłożyć :

16.3.1. kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami                  o przynależności do właściwej izby samorządu, jeżeli wobec osoby wskazanej powstaje taki obowiązek,

16.3.2. harmonogram rzeczowo - finansowy, zawierający termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, uzgodniony                 z Zamawiającym,

16.3.3. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zatrudnianie na podstawie umowy o pracę  osób wskazanych w punkcie 2.9. do niniejszej SIWZ zawierające co najmniej liczbę tych osób, wymiar etatu oraz datę zawarcia umowy.

16.4.   Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na kwotę zgodną z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys stanowić będzie materiał pomocniczy.

16.5.  Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 13 do SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                 w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.3. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku.

17.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych        w art. 148 ust. 2 ustawy.

17.5. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie niepieniężnej nie może upłynąć   przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy   Zamawiającego Nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001.

15.6.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

15.6.  Zamawiający zwróci 70% wysokości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu  po upływie rękojmi.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

18.1.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

18.2.    Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:

1.	Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

2.	Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

3. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ , ulega wydłużeniu                                                  w przypadku:

1)	wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,                      a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2)	wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

3)	wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych,                    a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4)	braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

5)	wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji,                         z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

4.	Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu   a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności                           i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru                                i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5.	W przypadku, o których mowa w ust.3  zmiana terminu wykonania świadczenia  dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót  z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

6.	Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:

a)	dokonać zmiany podwykonawcy

b)	wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie

c)	zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

d)	powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7.	Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany                w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie                             z warunkami określonymi w SIWZ  i zawartej przez strony umowie.

8.	Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2,3,4 dokumentowane będą  przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

9. . Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez

Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie

co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia  29.01.2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY                     W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8.

Przy tym Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

20.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są juz znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.

20.2.	Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

20.3.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

20.4.	Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2.

20.5.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 20.4., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

20.6.	Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

20.7.	Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy                            o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 20.6.  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

20.8.	Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym               w pkt. 20.7., uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

20.9.	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                    z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo   o wartości większej niż  50.000 zł.

20.10.	Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i niekolidujące                          z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1)	dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,

2)	zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,

3)	wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4)	termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5)	tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z treści  umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

6)	uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy             i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

20.11.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

20.12.	Przepisy pkt. 20.02. - 20.10. stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do umów                         o dalsze podwykonawstwo.

20.13.	Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

1)	Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

2)	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

3)	Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny                    z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

20.14 Zapłata bezpośrednia

1.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 	Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 	Formularz oferty

Załącznik nr 3	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5	Wzór umowy

Załącznik nr 6	Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy

kapitałowej

Załącznik nr 7	Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 8	Wykaz osób

Załącznik nr 9 	 Doświadczenie kierownika budowy  branży drogowej

Załącznik nr 10	Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

Załącznik nr 11	Harmonogram rzeczowo - finansowy

Załącznik nr 12	Przedmiar robót

Załącznik nr 13	Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 14	Oświadczenie o niezaleganiu

Opracowała: Agnieszka Jaszczur

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

OFERTA CENOWA

.....................................................

(PIECZĘĆ WYKONAWCY)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zamówienie PN. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA                              W SUCHEDNIOWIE”

MY NIŻEJ PODPISANI

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy)

Nr NIP …………………………………………….

Nr Regon …………………………………………

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi                   w SIWZ oraz  w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

- 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę ryczałtową w kwocie łącznej brutto:

...........................................................................................................................................złotych

słownie..........................................................................................................................................

w tym podatek VAT 23%.............................................................................................................

słownie..........................................................................................................................................

2. INFORMUJEMY, że:

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ...............................................................Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego .......................zł netto*.

*niepotrzebne skreślić

3. Doświadczenie kierownika budowy (branża drogowa) jako kierownik budowy/inspektor nadzoru w realizacji zadania związanego z budową, przebudową lub rozbudową drogi                 o długości minimum 300 metrów, zakończoną wynikiem pozytywnym do terminu składania ofert, w okresie ostatnich 5 lat.

1 inwestycja / 2 inwestycje / 3 inwestycje *

4.  Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: zakończenie…………………………………………………………………

*zaznaczyć właściwe

- OŚWIADCZENIA:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

- cena naszej oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie  z tym dniem);

5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych                        we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, warunki płatności zgodne                z SIWZ.

6. 	wadium w wysokości ………………… PLN, zostało wniesione w dniu ….. w formie …………………………

7. Oświadczamy, że zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia wykonamy osobiście bez pomocy Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców *

(należy wskazać część zamówienia (zakres robót/usług), której wykonanie zamierza się powierzyć

podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

IV. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na

nazwa: ..............................................................................................................................................

adres: ...............................................................................................................................................

numer telefonu ..........................................................  numer  fax ..................................................

e-mail do kontaktu: .........................................................................................................................

V. ZOBOWIĄZANIA:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi na okres 60 miesięcy;

- zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ............ miesięcy*;

*(Wykonawca dokona wpisu deklarowanego okresu gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego okresu

gwarancji w w/w punkcie, Zamawiający uzna, iż, Wykonawca  udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.)

- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 %   ceny ofertowej brutto określonej w pkt. II niniejszej oferty.

VI. ZAWARTOŚĆ  OFERTY

Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1..........................................................................................................................................................

2 .........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

..................................................................

Data i podpis Wykonawcy/   Wykonawców

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                           W POSTĘPOWANIU

Zamawiający:

Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26 – 130 Suchedniów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA    W SUCHEDNIOWIE”

prowadzonego przez Gminę Suchedniów oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                             w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozdział 4 (Warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego               w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozdział 4 (Warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………...………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd        przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA SŁONECZNA    W SUCHEDNIOWIE”

prowadzonego przez Gminę Suchedniów , oświadczam, co następuje:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                                       tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

3. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)