|  | Gmina Suchedniów | ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów tel. 41/ 25 43 186; fax 41 25 43 090 www.suchedniow.pl e-mail: suchedniow@poczta.fm |
| --- | --- | --- |

Suchedniów, 07-07-2017 r.

Oznaczenie postępowania: GNI.271.5.2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Na rys. 2.1. wskazano drogi technologiczne i place manewrowe w ilości ok. 3210 m2 + 260 m2 = 3470 m2. Gdzie w dokumentacji wskazana jest lokalizacja dróg bocznych, których ilość szacowana jest na ok. 3180 m2?

Odpowiedź

Lokalizacja dróg bocznych – zgodnie z pkt 6.2. Dokumentacji projektowej – trasy w obrębie czaszy zbiornika dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości Wykonawcy.

Pytanie nr 2

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem za wykonanie zadania prosimy                                     o doprecyzowanie czy w zakres realizacji wchodzi lub może wejść naprawa konstrukcji betonowej jazu i remont kładki stalowej na jazie?

Odpowiedź

Zgodnie z Dokumentacją projektową w zakres zadania nie wchodzi remont kładki stalowej na jazie oraz naprawa konstrukcji betonowej jazu.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiot robót nie obejmuje napraw uszkodzonych skarp betonowych w miejscach gdzie one istnieją?

Odpowiedź

W obrębie obiektu nie występują betonowe skarpy. Potwierdzamy natomiast, iż zakres robót nie obejmuje napraw uszkodzonych umocnień betonowych istniejących skarp ziemnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, czy 130 000 m3 to jest cały zakres robót ziemnych, czy zgodnie                z przedmiarem pomocniczym dodatkowe ziemne należy doliczyć z tytułu wykopu koryta rzeki Kamionki, ewentualnych rowów wstępnego odwodnienia czy wykopów między kanałem obiegowym a groblą?

Odpowiedź

Ilość 130 000 m3 ziemi, jest to kubatura (zgodnie z tab. 7 str. 19 Dokumentacji projektowej), którą należy wywieźć poza czaszę zbiornika, w miejsca wskazane przez Zamawiającego                    i obejmuje ona materiał pochodzący z odmulenia czaszy zbiornika, wykonania koryta rzeki Kamionki, materiału pochodzącego z wykonania tymczasowego kanału obiegowego oraz rowów wstępnego odwodnienia. Rowy wstępnego odwodnienia mają mieć dno posadowione do rzędnych docelowych odmulanej czaszy zbiornika.

Pytanie nr 5

Jeśli zakres robót wykracza poza te 130 000 m3 to gdzie Wykonawca ma zeskładować ten dodatkowy urobek.

Odpowiedź

Zakres robót nie wykracza poza 130 000 m3. Całość ma być składowana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Zamawiający planuje zeskładowanie wydobytego urobku na dwóch poletkach o powierzchni 2,76 ha, proszę o potwierdzenie, czy całość urobku będzie zeskładowana na poletkach                      a Wykonawca nie będzie musiał części urobku zagospodarować we własnym zakresie.

Odpowiedź

Wykonawca nie będzie musiał części urobku zagospodarować we własnym zakresie. Część urobku będzie składowana na wskazanych w Dokumentacji projektowej działkach o nr 4662/11 i 6506/23 (docelowo do rzędnych zgodnych z rys. od 3.19 do 3.24), a pozostała część na działkach wskazanych przez Zamawiającego w zasięgu do 2 km od projektowanej inwestycji.

Pytanie nr 7

W dokumentacji podano, że zasuwy jazu muszą mieć grubość nie mniejszą niż obecna, proszę więc o podanie jaka jest obecna grubość blach oraz wielkość profili.

Odpowiedź

Brak jest dokumentacji technicznej na podstawie, której można określić grubość blach                                      i wielkość profili. Informacje te należy uzyskać w trakcie wykonywania inwentaryzacji zamknięcia – zasuwy stalowe, wykonać szczegółowe rysunki techniczne i wg nich odtworzyć zamknięcia, w sposób umożliwiający ich prawidłową pracę i eksploatację, o parametrach niegorszych  od istniejących. Zamknięcia mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie czy prowadnice należy wyłącznie zakonserwować i oczyścić?

Odpowiedź

Prowadnice zamknięć należy oczyścić i zakonserwować, ewentualne korekty/naprawy powierzchni (np. szlifowanie) nie mogę ingerować w konstrukcje betonów przyczółków i filara.

Pytanie nr 9

Czy mechanizmy wyciągowe (przekładnie) mają zostać w niezmienionym stanie czy należy je wymienić?

Odpowiedź

Mechanizmy wyciągowe (przekładnie) należy wymienić.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę łańcucha Galla na palczatki?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wymiany łańcuchów Galla na palczatki.

Pytanie nr 11

Zgodnie z dokumentacją Wykonawca ma wykonać inwentaryzację szczegółową jazu, rozumiemy, że inwentaryzacja taka ma być wykonania po pozyskaniu zamówienia przez Wykonawcę. W związku z tym, co w przypadku gdy inwentaryzacja wykaże konieczność wymiany innych elementów niż tylko zasuwy lub/ i  wykonania dodatkowych robót                         (o których nie mówi projekt), czy Zamawiający dopłaci Wykonawcy za te prace.

Odpowiedź

Wykonawca ma wykonać szczegółową inwentaryzację zamknięć głównych jazu w postaci zasuw stalowych opuszczanych i podnoszonych na łańcuchach Galla, a nie inwentaryzację całego jazu. Na podstawie oględzin stanu istniejącego zamknięć przewidziano wymianę istniejących zasuw stalowych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej wraz z nowymi łożyskami teflonowymi, wymianę mechanizmów wyciągowych (łańcuchów Galla, przekładni), wymianę uszczelnień gumowych na progu jazu oraz oczyszczenie i konserwacje prowadnic. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w ściany przyczółków i filar jazu w sposób mogący spowodować naruszenie ich konstrukcji.

Pytanie nr 12

Prosimy o załączenie dokumentacji istniejącego jazu, na podstawie, której będzie można odtworzyć jaz oraz dokonać jego wyceny.

Odpowiedź

Wykonawcy nie jest potrzebna dokumentacja techniczna istniejącego jazu, ponieważ nie ma w dokumentacji projektowej odtworzenia jazu, a jedynie zamknięć głównych – zasuw stalowych. Zamawiający nie jest w posiadaniu szczegółowej dokumentacji technicznej zamknięć jazu, a ich ogólne parametry są podane w Dokumentacji projektowej. Szczegółowe parametry zamknięć będą ustalone na podstawie wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji zasuw stalowych.

Pytanie nr 13

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu składania ofert.

/-/ Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Dariusz Miernik