Umowa nr ………

zawarta w dniu …………………………….pomiędzy

Gminą Suchedniów  z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 NIP: 663-17-31-609    REGON: 291009917, którą reprezentuje:

- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - mgr inż. Cezary Błach

- kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów – mgr Urszuli Nowak

zwaną dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

§ 1.

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja V etap".

- Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- wykonania aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, (w tym opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu wykonawczego - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego)

- opracowanie planu BIOZ dla projektu,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej + 1 ezg. W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- wystąpienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej,

- wystąpienie do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie warunków na budowę zasilania przepompowni ścieków,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, przez które będzie przechodziła kanalizacja sanitarna. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przed uzyskaniem zgody do przedstawienia właścicielowi nieruchomości przebiegu sieci przez jego teren. Podpisana przez właściciela nieruchomości mapka z lokalizacją sieci będzie stanowiła załącznik do oświadczenia (zgody) właściciela nieruchomości na umieszczenie w terenie kanalizacji sanitarnej. Każdorazowo w przypadku zmiany przebiegu sieci w trakcie etapu projektowania, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ponownej zgody.

- w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przygotowanie wniosku 
i uzyskanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 
w oparciu o art. 142a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990),

- wystąpienie i uzyskanie  w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego obejmującego m.in.: przygotowywanie odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, uczestniczenia w radach budowy, uzgadnianiu zmian w projekcie budowlanym na etapie realizacji itp. Okres realizacji zadania przewiduje się na lata 2021 - 2023.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, na mocy których możliwe będzie przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić między innymi niżej wskazane roboty:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej, Słonecznej i Langiewicza o długości ok. 9,35 km (w tym sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 7,422 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - 1,9300) oraz dwóch przepompowni ścieków,

- wycinkę drzew i krzewów (oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych) kolidujących z zamierzeniem projektowym,

- odtworzenie wszystkich nawierzchni po wykonaniu robót z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej,

- zaprojektowanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie ekspertyz, badań specjalistycznych i oględzin,

- uzgodnienie projektu ze wszystkimi organami w tym uzyskanie uzgodnienia branżowego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie,

- przedłożenie trasy kanalizacji sanitarnej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym,

- uzgodnienie projektu z zarządcami sieci, z którymi może kolidować kanalizacja sanitarna, uzyskanie warunków przebudowy ewentualnych kolizji,

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzone przez Starostę Skarżyskiego.

- Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935),

- przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. dz. U. 2016 poz. 124) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zm.) oraz innych przepisów prawnych obowiązujących w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333)

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany również do:

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- opracowanie operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, jeżeli będą wymagane,

- dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz,

- przekazywaniu Zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz kopii uzgodnień, warunków i opinii w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego,

- uwzględnianie w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z opłatami administracyjnymi, opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, oraz wszelkie inne, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,

- wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich pod względem cenowym przed ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp.

- Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

§ 2.

  - Jednostka projektowa oświadcza, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania w:

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia bez ograniczeń nr: ……………………………- ……………………………..

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, nr uprawnień: ………………….. - ………………………

  - Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. a.), b) 
po uzyskaniu zgody Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez nową osobę kwalifikacji, doświadczenia oraz uprawnień nie mniejszych niż wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej .................. ....zł brutto (słownie: ................................................................................................) netto: ........................zł (słownie: ..................................................................................) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie do 90% w roku 2021 z podziałem I płatność 
w wysokości 10% tj. ……. zł po wykonaniu aktualnej mapy do celów projektowych
i uzyskaniu warunków budowy sieci z Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Suchedniowie, II płatność w wysokości 80% tj. ….. zł  po  złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej u Zamawiającego (ze wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami, decyzjami oraz oświadczeniami mieszkańców o zgodzie na zajęcie nieruchomości itp.), III płatność końcowa 
w roku 2022 w wysokości 10% tj. ………. zł  po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy przez Zamawiającego będzie prawidłowa złożona faktura wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym z protokołem odbioru dokumentacji.

§ 4.

- Ustala się następujące terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy (styczeń 2021 r.)

- zakończenie – 31.01.2022 r.

§ 5.

- Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie całość opracowania.

- Oddający i odbierający przedmiot umowy mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

§ 6.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, albo jeżeli przedmiot umowy wydany został Zamawiającemu  w stanie niepełnym (rękojmia za wady fizyczne).

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące   
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- O wykryciu wady Zamawiający lub użytkownik obowiązany jest zawiadomić na piśmie Jednostkę Projektową w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 7.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar w następujących przypadkach    i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, względem terminu określonego w § 4 niniejszej umowy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy – 10% wartości brutto zadania,

- Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 8.

- Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa do projektu z chwilą odbioru przedmiotu umowy. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone w czasie i dotyczy wszelkich pól eksploatacji.

§ 9.

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:

- Zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamówienia

- Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- Zmiany kont bankowych;

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo 
z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

- Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. 
W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych czynności, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

- Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu                                                  w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; przedłużającym się terminem uzgodnień organów administracji publicznej, itp.

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może również zastąpić każdą z osób wymienionych w umowie. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zmianę takiej osoby pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wśród projektantów na zasadzie zastępstwa. W tym przypadku spełnione muszą być łącznie warunki tak jak w punkcie 7).

§ 10.

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji, a także zawartej umowy powinna być kierowana na poniższe adresy i numery faksów:

- do Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów

nr faks: ..............................................

adres e-mail: ......................................

nr tel.:.................................................

- do Wykonawcy ....................................................................................................

nr faks: ..............................................

adres e-mail: ......................................

nr tel.:.................................................

- Zmiana powyższych danych adresów, numerów telefonów i faksów nie stanowi zmiany umowy, w związku z powyższym nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia Strony.

- Do sprawowania bezpośredniego nadzoru oraz kontaktu w sprawie umowy ze strony Zamawiającego z Wykonawcą jest: Pani Agnieszka Jaszczur

- Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest - ............................

- Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków i uprawnień zawartych w treści niniejszej umowy na inna osobę/podmiot, a także nie może powierzyć jej wykonywania innemu podmiotowi/osobie.

§ 11.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia następujących okoliczności:

  - nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy                           w terminie 14 dni od dnia jej podpisania,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - przerwania realizacji zadania przez Wykonawcę,

  - nierzetelnego wykonywania umowy.

- Zaistnienie wskazanej w ust.1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem   przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 12.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Spory wynikłe pomiędzy stronami umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 16.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

- ZAMAWIAJĄCY 							          WYKONAWCA:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:  ……………………