Załącznik nr 2

-projekt-

UMOWA NR GNI……/2022

Zawarta z dniu ………………….pomiędzy:

Gminą Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 NIP: 6631731609 REGON: 291009917, którą reprezentuje:

- Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów – Urszuli Nowak

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a,

………………………………………………., którą reprezentuje:

- ……………………………………… zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu w Suchedniowie”.

- W zakres robót wchodzi: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wieloletnich                  w tym 6 sztuk sadzonek bukszpanu zimozielonego (kule o średnicy 25 cm) i 8 sztuk sadzonek berberysa żółtego kolumnowego, wymiana kory na kamień ozdobny - grys drobny CORTEZA – gnejs „skamieniałe drewno” frakcja 11 /31,5 mm, czyszczenie strumieniowo – ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych nawierzchni piaskowca, impregnacja piaskowca.

§ 2

Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 31.10.2022 r.

- Przez termin wykonania zamówienia rozumie się spisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zadania.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem materiałów własnych przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu.

§ 5

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……. zł brutto,

w tym podatek VAT 23 % - …….. zł, kwota netto ……..zł.

- Forma wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ryczałtem. Obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Przy wynagradzaniu ryczałtowym zastosowanie ma art. 632 Kodeksu cywilnego.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu jedną fakturę końcową po zrealizowaniu zadania w 100 %.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru.

§ 7

Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów,                      NIP 663-17-31-609 wraz z końcowym protokołem odbioru robót.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady wykonanych robót. Okres rękojmi i gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Początkowy bieg terminów rękojmi za wady będzie liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:

- Do czasu zakończenia wykonania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej.  W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót , Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

- Termin wykonania świadczenia określony w umowie, ulega wydłużeniu w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizacją świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nioczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistniałe siły wyższe tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego                 w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia;

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego,              co wpłynie na realizacją zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych odpadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie                          z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje                      w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dnia od dnia ich zaistnienia;

- Zmiany umowy dokumentowanie będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządził wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający w razie odmowy udziału Wykonawcy może samodzielnie wykonać czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie ustalone na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego przygotowanego przez Wykonawcę,  a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 12

- Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy               z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy                  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 14

- W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem               1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA

………………………………………………                                                               …………………………………………………..

Kontrasygnata Skarbnika……………………………………………………