Załącznik nr 11

Realizacja planu zadań inwestycyjnych na 31.12.2012r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010 | 01041 | Plan odnowy msc Michniów przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Michniowie | 191.289,00 | 190.775,17 | 99,7 |
| 2 | 400 | 40002 | Budowa wod w ul Poziomkowej w Suchedniowie od ul Stokowiec do działki Nr 3593/11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3 | 400 | 40002 | Budowa wodociągu w ul Niskiej w Suchedniowie | 17.380,00 | 17.370,13 | 100 |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ul. Traugutta wraz z bud i przebudową infrastr kom w msc Suchedniów | 240.000,00 | 738,00 | 0,3 |
| 5 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie budowa systemu inform przestrzennej wojew świętokrzyskiego | 86.317,67 | 900,00 | 1,04 |
| 6 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 285.180,00 | 900,00 | 0,3 |
| 7 | 801 | 80148 | Wydatki na zakupy inwest jedn budżetow SP Ostojów | 4.860,00 | 4.857,27 | 99,9 |
| 8 | 853 | 85395 | Wyd związane z realizacją zadania zw z umowa POKL przez Zespół Szkół im H Sienkiewicza w Suchedniowie | 18.000,00 | 17.779,65 | 98,8 |
| 9 | 900 | 90015 | Budowa linii napow-kablowej oświetl drogowego przy ul. Żródłowej w Suchedniowie | 38.395,00 | 38.394,91 | 100 |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa linii napow-kablowej oświetl drogowego przy drodze gminnej pom msc Ostojów i Krzyżka w Gm Suchedniów | 66.917,00 | 66.909,39 | 100 |
| 11 | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu przy DK w Mostkach | 18.208,73 | 18.150,24 | 99,7 |
|  |  |  | RAZEM | 986.547,40 | 376.774,76 | 38,2 |