Załącznik 12

Zmiany  w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3,

dokonane w trakcie roku 2012 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku |  | Zaplanowane Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % stopień zaawansowania realizacji progr wielol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 7.I.2012 z dn 27.01.2012r | Uchwała Rady | Uchwała | Uchwała Rady Nr 49/IX/2012 29.10.2012 |  | Stan na 31.12.2012r |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | Plan odnowy msc Michniów przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Michniowie (termin zakończenia rzeczowego ;01.12.2011 – I etap,: II etap - 01.10.2012) | 191.289,00 |  | x | x |  | 191.289,00 | 658.617,00 | 190.775,17/2012r + 465.710,02/do 2012r = 656.485,19 | 100 |
| 2x/ | Przebudowa ul Traugutta i ul Szarych Szeregów z infrastrukturą techniczną | 240.000,00 | x | x | x |  | 240.000,00 | 1.634.079,00 | 0,00/2011r 738,00/2012r = 738,00 | 0,1 |
| 3 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2009-2012) | 285.180,00 |  |  | x |  | 285.180,00 | 286.080,00 | 900,00/2012r + 18.418,00/do 2012r = 19.318,00 | 6,8 |
| 4 | e-świętokrzyskie budowa sys infor przestrzen wojew świętokrzyskiego (2010-2012) | 86.317,67 | x | X | x |  | 86.317,67 | 87.217,67 | 900,00/2012r = 1.350.00/do 2012r =2.250,00 | 2,6 |
| 5 | Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młdzieży | x | x | x | 49.197,46/bieżące 18.000,-/majątkowe |  | 49.197,46/bieżące 18.000,00/majątkowe | 200.242,46/ bieżące 22.000,00/majątkowe | 46.426,68/bieżące/2012 17.779,65/majątkowe/2012 = 64.206,33/2012 | 23,2 80,8 |
|  | Razem Zadania z udziałem UE Zadania realizowane ze śr własn | x | x | x | x |  | = 869.984,13 629.984,13 240.000,00 | = 2.888.236,13 1.254.157,13 1.634.079,00 | = 742.997,52 257.519,50/2012 + 485.478,02/do 2012r | 25,7 |

x/ poz 2 – zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych