Załącznik nr 11

Realizacja planu zadań inwestycyjnych na 31.12.2013r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 70005 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych | 10.000,00 | 5.655,00 | 56,6 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Traugutta wraz z bud i przebudową infrastr kom w msc Suchedniów | 658.373,82 | 648.146,66 | 98,4 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz budową i przebudową inf komunalnej w msc Suchedniów | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,0 |
| 5 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie budowa systemu inform przestrzennej wojew świętokrzyskiego | 86.317,67 | 900,00 | 1,04 |
| 6 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 285.180,00 | 44.077,92 | 15,5 |
| 7 | 801 | 80195 | Zakup kotła grzewczego do SP Nr 1 w Suchedniowie | 15.500,00 | 13.837,50 | 89,3 |
| 8 | 853 | 85395 | Wyd związane z realizacją zadania zw z umowa POKL przez Zespół Szkół im H Sienkiewicza w Suchedniowie | 4.220,35 | 3.697,70 | 87,6 |
| 9 | 926 | 92604 | Budowa domku letniskowego na terenie OSiR w Suchedniowie | 12.000,00 | 11.928,56 | 99,4 |
|  |  |  | RAZEM | 1.076.591,84 | 731.243,34 | 67,9 |