Załącznik 12

Zmiany  w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3,

dokonane w trakcie roku 2013 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Zaplanowane Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % - stopień zaawansowania realizacji progr wielol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 2.I.2013 z dn 29.01.2013r | Uchwała Rady 20/III/13 Z 15.05.13 | Uchwałą Rady Nr 49/IX/13 Z dn 06.11.13r | Uchwała Rady Nr 37/VII/13 17.09.2013 |  | Stan na 31.12.2013r |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1x/ | Przebudowa ul Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf komunalnej w msc Suchedniów(2009-2014) | 5.000,00 | x | X | x |  | 5.000,00 | 2.258.713,00 | 73.270,56/do 2013 3.000,00/2013 = 76.270,56 | 3,4 |
| 2x/ | Przebudowa ul Traugutta i ul Szarych Szeregów z infrastrukturą techniczną (2009-2013) | 1.548.500,00 | -884.817,18 | X | -5.309,00 |  | 658.373,82 | 744.691,00 | 738,00/do 2013r 648.146,66/2013 = 648.884,66 | 100 |
| 3 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2009-2014) | 285.180,00 | x | x | x |  | 285.180,00 | 286.980,00 | 19.318,00/2012 44.077,92/2013 = 63.395,92 | 22,1 |
| 4 | e-świętokrzyskie budowa sys infor przestrzen wojew świętokrzyskiego (2010-2014) | 86.317,67 | x | X | x |  | 86.317,67 | 88.117,67 | 2.250,00/2012 900,00/2013 = 3.150,00 | 3,6 |
| 5 | Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży (2012-2013) | 151.549,00 bieżące 4.000,00 majątkowe | 2.267,67 bieżące 220,35 majątkowe | x | x |  | 153.816,67/bieżące 4.220,35/majątkowe | 200.242,46/ bieżące 22.000,00/majątkowe | 46.426,68/bieżące/2012 17.779,65/majątkowe/2012 149.775,92/bieżące/2013 3.697,70/majątkowe/2013 = 217.679,95 | 100 |
| 6 | Comenius –Partnerskie projekty szkół, „Uczenie się przez całe życie (2013-2015) | x |  | 33.384,- |  |  | 33.384,00 | 41.730,00 | 19.541,33/2013 | 58,5 |
|  | Razem Zadania z udziałem UE Zadania realizowane ze śr własn | x | x | x | x |  | = 1.226.292,51 478.994,07 UE 747.298,44 : w tym b państwa 303.122,00 | 3.642.474,13 | = 1.028.922,42 159.782,89 do 2013 + 869.139,53 - 2013r | 28,2 |

x/ poz 1, 2 – zadanie wieloletnie realizowane ze środków własnych i dotacji budżetu państwa-poz.2 – 303.122,-zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych 2012 - 2015)