Załącznik

Przebieg realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w  załączniku nr 2  do WPF – wykaz przedsięwzięć do WPF

według stanu na 30.06.2014r

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 10 : 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 55/XI/.2013 z dn 30.12.2013r | Uchwała Rady Nr15/IV/2014 z dn 14.05.2014 |  | Uchwała Rady Nr 19/V/2014 Z dn 10.06.2014 | Uchwała Rady Nr 10/III/2014 Z dn 31.03.2014 W spr zm WPF |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego 2010-2014 | 78.817,67 |  |  |  |  | 78.817,67 | 89.017,67 | 3.150,00 zł do 2014r 7.908,00 zł/ 2014 = 11.058,00 zł | 12,4 |
| 2 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastr informatycznej jst 2009-2014 | 243.802,08 |  |  |  |  | 243.802,08 | 287.880,00 | 63.395,92 zł do 2014r. 41.038,49 zł/2014 = 104.434,41 zł | 36,3 |
| 3 | Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie 2013-2015 /wydatki bieżące/ | 20.188,67 |  |  |  |  | 20.188,67 | 41.730,00 | 19.541,33 do2014 6.685,53 - /2014 = 26.226,86 | 62,8 |
| 4 | POKL Suchedniowscy Zawodowcy 2013-2014 /wydatki bieżące/ | 176.745,00 |  |  |  |  | 176.745,00 | 176.745,00 | 82.495,16 /2014r | 46,7 |
| 5 | Konserwacja oświetlenia ulicznego 2014-2015 | 24.000,00 |  |  |  | - 24.000,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| 6 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie /2014-2021/wydatki bieżące/ |  |  |  |  | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.050.000,00 | Po przetargu – realizacja od II go półrocza 2014r |  |
| 7 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2015 /wydatki bieżące/ | 200.000,00 |  |  | + 85.000,00 |  | 285.000,00 | 925.000,00 | Po przetargu – realizacja od II go półrocza 2014r |  |
| 8 | Przebud ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z bud i przebudź infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2015 | 892.800,00 | - 355.450,00 |  |  |  | 537.350,00 | 1.392.563,00 | 76.270,56 do 2014r 0.00-/2014 | 5,5 |
|  | razem | 1.636.353,42 | - 355.450,00 |  | + 85.000,00 | + 81.000,00 | 1.446.903,42 | 4.962.935,67 | 300.484,99 | 6,1 |

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Bałchanowski