Załącznik nr 11

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych na 31.12.2014 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **plan** | **wykonanie** | **% realizacji** |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz budową i przebudową infrast. komunalnej w msc. Suchedniów | 1.224.006,00 | 445.864,80 | 36,4 |
| 2 | 600 | 60016 | PT przebudowy ul. Powstańców i ul. Krótkiej wraz z infrastrukturą komunalną w Suchedniowie – I etap | 69.400,00 | 69.400,00 | 100 |
| 3 | 600 | 60016 | Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni części ulic Spokojnej i ul. Fabrycznej w Suchedniowie | 13.776,00 | 13.776,00 | 100 |
| 4 | 600 | 60016 | F Sołecki – Michniów dostawa i montaż wiaty przystankowej | 7.000,00 | 6.851,10 | 97,9 |
| 5 | 600 | 60016 | Fundusz sołecki Mostki | 11.808,00 | 11.808,00 | 100 |
| 6 | 600 | 60016 | Dotacja celowa dla ZGK | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 7 | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi | 7.234,00 | 7.231,30 | 99,9 |
| 8 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie budowa systemu inform przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 78.817,67 | 33.216,00 | 42,1 |
| 9 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 243.802,08 | 41.446,49 | 17,0 |
|  |  |  | **RAZEM** | **1.670.843,75** | **644.593,69** | **38,6** |