Załącznik  12

Zmiany w planie wydatków na  realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie    roku 2014 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 10= 9 : 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 55/XI/.2013 z dn 30.12.2013r | Uchwała Rady Nr15/IV/2014 z dn 14.05.2014 |  | Uchwała Rady Nr 19/V/2014 z dn 10.06.2014 | Uchwała Rady Nr 10/III/2014 z dn 31.03.2014 w spr zm WPF |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego 2010-2014- realizacja przedłużona do 2015r | 78.817,67 |  |  |  |  | 78.817,67 | 89.017,67 | 3.150,00 zł do 2014r 33.216,00 zł/ 2014 = 36.366,00 zł | 40,9 |
| 2 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastr informatycznej jst 2009-2014 realizacja przedłużona do 2015r | 243.802,08 |  |  |  |  | 243.802,08 | 287.880,00 | 63.395,92 zł do 2014r. 41.446,49 zł/2014 = 104.842,41 zł | 36,4 |
| 3 | Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie 2013-2015 /wydatki bieżące/ | 20.188,67 |  |  |  |  | 20.188,67 | 41.730,00 | 19.541,33 do 2014 14.372,24 zł /2014 = 33.913,57 zł | 81,3 |
| 4 | POKL Suchedniowscy Zawodowcy 2013-2014 /wydatki bieżące/ | 176.745,00 |  |  |  |  | 176.745,00 | 176.745,00 | 176.670,79 zł /2014r | 100 |
| 5 | Konserwacja oświetlenia ulicznego 2014-2015 | 24.000,00 |  |  |  | - 24.000,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| 6 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie /2014-2021/wydatki bieżące/ |  |  |  |  | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.050.000,00 | realizacja od II go półrocza 2014r 32.910,-zł | 1,6 |
| 7 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2015 /wydatki bieżące/ | 200.000,00 |  |  | + 85.000,00 |  | 285.000,00 | 925.000,00 | realizacja od II go półrocza 2014r 282.720,85 zł | 30,6 |
| 8 | Przebud ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z bud i przebud infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2015 | 892.800,00 | - 355.450,00 |  | 686.650,- (Uch nr 38/VIII/ z 29 09.14r | 6,- / Uch. nr 4/II/2014 z 04.12.14r/ | 1.224.006,00 | 1.300.726,56 | 76.270,56 do 2014r 445.864,80/2014 = 522.135,36 zł | 40,1 |
|  | razem | 1.636.353,42 | - 355.450,00 |  | + 771.650,00 | + 81.006,00 | 2.133.559,42 | 4.871.099,23 | 1.189.558,98 | 24,4 |