Załącznik nr 9

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  2015r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Rewitalizacja Gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury (2014-2019) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 2 | 600 | 60016 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Michniów (FS) | 7.000,00 | 6.875,70 | 98,2 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz budową i przebudową inf komunalnej w msc Suchedniów (2009-2015) | 629.000,00 | 621.060,40 | 98,7 |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II – 2 etap ul. Jałowcowa (2010-2016) | 35.010,00 | 0,00 | - |
| 5 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Mostki Gmina Suchedniów | 51.000,00 | 46.274,45 | 90,7 |
| 6 | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi | 283.000,00 | 275.290,20 | 97,3 |
| 7 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie budowa systemu inform przestrzennej wojew świętokrzyskiego (2010-2015) | 49.683,67 | 38.776,82 | 78,0 |
| 8 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2009-2015) | 236.941,00 | 174.826,64 | 73,8 |
| 9 | 750 | 75023 | Poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych Gminy Suchedniów | 12.000,00 | 12.000,00 | 100 |
| 10 | 801 | 80101 | Zakup komputera SSP Ostojów | 5.362,00 | 5.361,57 | 100 |
| 11 | 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SSP Ostojów | 11.100,00 | 10.445,47 | 94,1 |
| 12 | 926 | 92604 | Budowa domku letniskowego na terenie OSiR w Suchedniowie | 38.500,00 | 38.499,99 | 100 |
|  |  |  | RAZEM | 1.363.596,67 | 1.229.411,24 | 90,2 |