Załącznik  12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 , dokonane w trakcie roku 2015 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok |  | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 2/I/.2015 z dn 29.01.2015r | Uchwała Rady Nr 27/IV/2015 z dn.23.04.2015 |  |  | Uchwała Rady Nr 49/X/2015 Z dn. 22.10.2015r | Zarządzenie nr 0050.115.2015 z dn 6.11.2015r | Uchwała Rady Nr 71/XII/15r z dn. 29.12.2015r |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2015r (zadanie zakończone) | 53.383,67 |  |  |  |  |  | (-) 3.700,00 | 49.683,67 | 86.133,67 | 36.366,00 zł do 2015r 38.776,82 zł/ 2015 = 75.142,82 zł | 87,2 |
| 2 | e-świętokrzyskie społeczeństwo informacyjne-rozbudowa infrastr informatycznej jst 2009-2015 (zadanie zakończone) | 186.941,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  | 236.941,00 | 338.696,00 | 104.842,41 zł do 2015r. 174.826,64 zł/2015 = 279.669,05 zł | 82,6 |
| 3 | Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie 2013-2015 /wydatki bieżące/ | 7.816,43 |  |  |  |  |  |  | 7.816,43 | 41.730,00 | 33.913,57 do2015 7.816,43 - /2015 = 41.730,00 | 100 |
| 4 | Rewitalizacja Gminy Suchedniow wraz z przebudową infrastruktury (2014-2021) | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 13.213.176,00 | 83.176,-do 2015 | 0,63 |
| 5 | Budowa ulic i infrastr Jasna I i Jasna II –Iietap ul. Jałowcowa (2010-2016) | 35,010,00 |  |  |  |  |  |  | 35.010,00 | 407.410,00 | 30.000,- do 2015r | 7,4 |
| 6 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 32.910,-do 2015r 291.600,-/2015 =324.510,- | 15,8 |
| 7 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach 2014-2016 - czystość /wydatki bieżące/ | 640.000,00 |  |  |  |  |  |  | 640.000,00 | 1.605.055,00 | 282.720,85 do 2015r. 611.684,29 /2015 =894.405,14 | 55,7 |
| 8 | Przebud ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z bud i przebudź infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2016 | 779.000,00 |  |  |  | (-)150.000,- |  |  | 629.000,00 | 1.550.720,56 | 522.135,36 do 2015r 621.060,40 /2015 =1.143.195,76 | 73,7 |
| 9 | Dowóz do szkół – zadanie własne 2015-2016 | 60.400,00 |  |  |  |  |  |  | 60 400,00 | 151 000,001/ | 45.120,00 /2015 | 29,9 |
| 10 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniow-Gospodarka niskoemisyjna (2015-2016) |  |  |  |  |  | 3.000,00 |  | 3 000,00 | 14.200,002/ | 3.000,00 | 21,1 |
|  | razem | 2.067.551,10 | 50.000,00 |  |  | (-) 150.000,00 | 3.000,00 | (-) 3.700,00 | 1.966.851,10 | 19.458.121,23 | 2.919.948,77 | 15,0 |

1/ zadanie wprowadzone uchwałą Nr 40/VIII/205 z dn. 29.07.2015r w sprawie WPF; do realizacji od roku szkolnego 2015/2016. Wydatki 2015r zabezpieczone uchwałą Nr 2/I/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015r.

2/ wprowadzone uchwałą  Nr 44/IX/2015 z dn. 24.09.2015r. w sprawie WPF;

-  zmiana uchwała Nr 57/XI/2015 z dn. 24.11.2015r poprzez rozpoczęcie wcześniejszego finansowania zadania (wydatki 3.000,- zł limit w 2015r).