Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  I półroczu 2016r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc Suchedniów - I etap rewitalizacji- poprawa sieci dróg w mieście (2014-2018) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 2 | 600 | 60016 | Zakup przystanków | 14.000,00 | 0,00 | - |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf komunalnej w msc Suchedniów (2009-2016) | 155.301,00 | 0,00 | - |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II – 2 etap ul. Jałowcowa (2010-2016) | 380.000,00 | 0,00 | - |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul Kościuszki | 240.000,00 | 6.506,00 | 2,71 |
| 6 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi ul Słoneczna | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 7 | 630 | 63095 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2018) | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 8 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji ( 2016-2020) | 6.150,00 | 0,00 | - |
| 9 | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi | 91.370,00 | 10.164,70 | 11,12 |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup samochodu służbowego UM i G | 80.000,00 | 0,00 | - |
| 11 | 801 | 80195 | F S Ostojów – kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do gimnastyki korekcyjnej i siłowni | 22.145,70 | 0,00 | - |
| 12 | 900 | 90001 | Zakup pomp do osadu (ZGK) | 30.000,00 | 12.238,50 | 40,80 |
| 13 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 45.180,00 | 2.050,00 | 4,54 |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018) | 5.420,00 | 4.920,00 | 90,77 |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1,050mb (2015-2016) | 5.000,00 | 2.050,00 | 41,00 |
| 16 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 17 | 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020) | 21.150,00 | 6.150,00 | 29,08 |
| 18 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016) | 133.300,00 | 2.050,00 | 1,54 |
| 19 | 900 | 90015 | Budowa linii oświetleniowej w ulicy Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej | 55.000,00 | 1.230,00 | 2,24 |
| 20 | 926 | 92604 | Budowa domku kempingowego na terenie OSiR w Suchedniowie | 6.000,00 | 4.868,35 | 81,14 |
|  |  |  | RAZEM | 2.911.370,70 | 52.227,55 | 1,8 |