Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  2016r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc Suchedniów - I etap rewitalizacji- poprawa sieci dróg w mieście (2014-2018) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 2 | 600 | 60016 | Zakup przystanków | 45.000,00 | 43.753,76 | 97,23 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf komunalnej w msc Suchedniów (2009-2016) | 112.220,99 | 112.220,99 | 100 |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II – 2 etap ul. Jałowcowa (2010-2016) | 304.000,00 | 209.687,05 | 68,98 |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul Kościuszki | 119.750,28 | 119.686,12 | 99,95 |
| 6 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi ul Słoneczna | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 7 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji ( 2016-2020) | 6.150,00 | 0,00 | - |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi | 71.730,01 | 71.636,30 | 99,87 |
| 9 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniów ul. Fabryczna 5 – audyt energetyczny | 6.150,00 | 6.150,00 | 100 |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup samochodu służbowego UM i G | 80.000,00 | 78.700,00 | 98,38 |
| 11 | 801 | 80195 | F S Ostojów – kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do gimnastyki korekcyjnej i siłowni | 14.904,00 | 14.904,00 | 100 |
| 12 | 801 | 80110 | Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 6.150,00 | 6.150,00 | 100 |
| 13 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 12.300,00 | 12.300,00 | 100 |
| 14 | 900 | 90001 | Zakup pomp do osadu (ZGK) | 90.000,00 | 89.955,14 | 99,95 |
| 15 | 400 | 40002 | Zakup minikoparki + naczepa (ZGK) | 130.000,00 | 129.765,00 | 99,82 |
| 16 | 900 | 90001 | Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w ciągu drogi 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. – projekt techniczny | 31.000,00 | 30.750,00 | 99,19 |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 45.180,00 | 2.050,00 | 4,54 |
| 18 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018) | 5.420,00 | 4.920,00 | 90,77 |
| 19 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1,050mb (2015-2016) | 5.000,00 | 2.050,00 | 41,00 |
| 20 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 21 | 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020) | 21.150,00 | 6.150,00 | 29,08 |
| 22 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016) | 189.300,00 | 187.874,00 | 99,25 |
| 23 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2018) | 6.150,00 | 5.603,00 | 91,11 |
| 24 | 900 | 90015 | Budowa linii oświetleniowej w ulicy Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej | 70.000,00 | 55.497,13 | 79,28 |
| 25 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego po zachodniej stronie torów PKP przy ul Stokowiec | 20.000,00 | 16.043,79 | 80,22 |
| 26 | 926 | 92604 | Budowa domku kempingowego na terenie OS i R w Suchedniowie | 10.500,00 | 10.233,79 | 97,46 |
| 27 | 926 | 92604 | OS i R - zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej, kosiarki | 26.000,00 | 25.869,35 | 99,50 |
|  |  |  | RAZEM | 1.488.055,28 | 1.241.949,42 | 83,46 |