Załącznik  11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 , dokonane w trakcie roku 2016 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 62/XII/.2015 z dn 29.12.2015r | Uchwała Rady Miejskiej |  | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kompetencje kluczowe szansą na sukces –Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018) | 0,00 |  |  |  |  | Nr 66 z dn 27.10.16r +119.991,25 | 119.991,25 | 369.940,25 | 110.581,44 /16r | 29,9 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowa w Suchedniowie (2016-2018) | 50.000,00 |  |  | Nr 26 z dn 28.04.16r (-)4.820,- |  |  | 45 180,00 | 4 794 630,00 | 2.050,00 / 16r | 0,04 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018) | 5.000,00 |  |  | Nr 26 z 28.04.16r +420,- |  |  | 5 420,00 | 2.805.020,00 | 4.920,00 /16r | 0,2 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016) | 95.000,00 | Nr 17 z dn 31.03.16r +38.300,- |  |  | Nr 54 z dn 26.09.16r +56.000,- |  | 189 300,00 | 189.300,00 | 187.874,00 /16r | 99,2 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1 050mb (2015-2017) | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 828 800,00 | 2.050,00 /16r | 0,2 |
| 6 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021) | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.200 000,00 | 0,00 | - |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2021) | 0,00 |  |  |  | Nr 46 z dn 16.09.16r + 6.150,- |  | 6 150,00 | 4 070 000,00 | 5.603,00 /16r | 0,1 |
| 8 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 5.000,00 | Nr 17 z dn. 31.03.16r + 16.150,- |  |  |  |  | 21 150,00 | 7 403 357,00 | 6.150,00 - 2016r | 0,1 |
| 9 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc. Suchedniów – I etap rewitalizacji – poprawa sieci dróg w mieście (2014-2018) | 5.000,00 |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 6.983.148,00 | 83.148,00 do 2016r | 1,2 |
| 10 | Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 0,00 |  |  |  | Nr 46 z dn 16.09.16r + 6.150,- |  | 6 150,00 | 4 825 000,00 | 6.150,00 -2016 | 0,1 |
| 11 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 0,00 |  |  |  | Nr 46 z dn.16.09.16r + 12.300,- |  | 12 300,00 | 730 000,00 | 12.300,00 2016 | 1,7 |
| 12 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie – II etap rewitalizacji ( 2017 – 2020) | 0,00 |  |  | Nr 33 z dn. 23.06.16r + 6.150,- |  |  | 6 150,00 | 6.506.150,00 | 0,00 | - |
| 13 | Budowa ulic i infrastr Jasna I i Jasna II –II etap ul. Jałowcowa (2010-2016) | 3.000,00 |  |  | Nr 33 z dn. 23.06.16r + 377.000,- | Nr 54 z dn. 26.09.16r (-) 76.000,- |  | 304.000,00 | 334.000,00 | 30.000,00 do 2015r 209.687,05 -2016 = 239.687,05 | 71,8 |
| 14 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 324.510,00 do 2016 294.600,00-2016 =619.110,00 | 30,2 |
| 15 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach 2015-2016 - czystość /wydatki bieżące/ | 680.055,00 |  |  |  |  |  | 680.055,00 | 680.055,00 | 545.600,00 | 80,2 |
| 16 | Przebud ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z bud i przebudź infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2016 – remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym (2009-2016) | 0,00 | Nr 17 z dn. 31.03.16r + 113.300,- |  |  |  | Nr 60 z dn. 27.10.16r (-) 34,70 | 113.265,30 | 113.265,30 | 113.265,30 | 100 |
| 17 | Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Suchedniów (2015-2016) | 12.100,00 |  |  |  |  |  | 12 100,00 | 12.100,00 | 12.054,00 | 99,6 |
| 18 | Dowóz do szkół – zadanie własne Gminy 2015-2016 | 150.400,00 |  |  |  | WPF nr 42 z dn.04.08.16r |  | 105 280,00 | 150.400,00 | 45.120,00 /2015 105.280,00 /2016 = 150.400,00 | 100 |
| 19 | Zakup samochodu osobowo dostawczego ZGK (2016-2019) | 26 000,00 |  |  | WPF nr 25 z dn. 28.04.16r zmiana na kwotę 30.400,- |  |  | 30.400,00 | 99 900,00 | 30.354,56-2016 | 30,4 |
| 20 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniow-Gospodarka niskoemisyjna (2015-2016) | 11 200,00 |  |  |  |  |  | 11.200,00 | 14.200,00 | 3.000,00 11.200,00 /2016 =14.200,00 | 100 |
| 21 | Dowóz dzieci do Szkół w okresie IX/2016-VI/2017 | 0,00 |  |  |  | WPF nr 42 z dn.04.08.16rxx/ |  | 72.800,00 | 182.000,00 | 52.035,12 /2016r | 71,5 |
| 22 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna – budowa dróg (2016-2017) | 0,00 |  |  | Nr 33 z dn. 23.06.16r + 50.000,- |  |  | 50.000,00 | 650.000,00 | - |  |
| 23 | Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej (2009-2016) | 400.000,00 | Nr 17 z dn. 31.03.16r (-) 288.300,- |  | Nr 33 z dn. 23.06.16r + 43.601,- | Nr 43 z dn. 4.08.16r (-) 40.920,- | Nr 60 z dn. 27.10.16r (-) 2.160,01 | 112.220,99 | 1.262.941,55 | 1.143.673,76do 16r 112.220,99 /2016 = 1.255.894,75 | 99,4 |
|  | razem | 1.752.755,00 | x |  | x | x | x | 2.218.112,54 | 50.254.207,10 | 3.453.427,22 | 6,9 |

W wydatkach bieżących 2016r kwota 157.500,- zł wydatkowana w związku z trwałością projektów zrealizowanych z udziałem środków UE  w latach ubiegłych.

xx/ kwota wydatków przedsięwzięcia zabezpieczona w planie 2016r (wydatki bieżące).