Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Pasternik | 70.000,00 | 0,00 | - |
| 2 | 400 | 40002 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pompy | 12.300,00 | 10.000,00 | 81,3 |
| 3 | 600 | 60016 – 6058,6059 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc Suchedniów - I etap rewitalizacji- poprawa sieci dróg w mieście (2014-2019) | 500.000,00 | 5.000,00 | 1,0 |
| 4 | 600 | 60016 - 6060 | Zakup przystanków | 21.000,00 | 0,00 | - |
| 5 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie (FS) | 39.183,86 | 204,60 | 0,5 |
| 6 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa ul. Szerokiej i Stokowiec wraz z infrastruktura (projekt) | 100.000,00 | 0,00 | - |
| 7 | 600 | 60016 - 6050 | Budowa chodnika przy ul Sportowej w Suchedniowie | 100.000,00 | 341,00 | 0,3 |
| 8 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna | 691.000,00 | 17.991,00 | 2,6 |
| 9 | 630 | 63095 – 6050 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji ( 2016-2022) | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 10 | 700 | 70005 - 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 255.000,00 | 0,00 | - |
| 11 | 750 | 75023 - 6050 | Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniów ul. Fabryczna 5 – studium wyk. | 6.150,00 | 6.150,00 | 100 |
| 12 | 754 | 75495 - 6050 | Modernizacja budynku OSP Ostojów (FS) | 23.747,80 | 85,30 | 0,4 |
| 13 | 801 | 80110 – 6058,6059 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 75.100,00 | 0,00 | - |
| 14 | 801 | 80110 – 6058,6059 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.324.900,00 | 124.230,00 | 9,4 |
| 15 | 851 | 85121 - 6050 | Termomodernizacja budynku przychodni ul. E Peck w Suchedniowie (audyt-st) | 12.300,00 | 0 | - |
| 16 | 900 | 90001 - 6060 | Zakup pomp do osadu (ZGK) | 7.700,00 | 0,00 | - |
| 17 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2021) | 445.050,00 | 0,00 | - |
| 18 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2019) | 100.000,00 | 0,00 | - |
| 19 | 900 | 90001 - 6050 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2022) | 6.150,00 | 0,00 | - |
| 20 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 21 | 900 | 90015 - 6050 | Oświetleniowej ulicy Wrzosowej | 55.000,00 | 460,40 | 0,8 |
| 22 | 926 | 92604 - 6050 | Projekt techniczny budowy Kawiarni na terenie OS i R w Suchedniowie | 10.000,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | RAZEM | 3.954.581,66 | 164.462,30 | 4,2 |