Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2017r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Pasternik | 20.000,00 | 19.762,94 | 98,8 |
| 2 | 400 | 40002 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – pompy, szafa sterownicza | 26.300,00 | 23.899,00 | 90,9 |
| 3 | 600 | 60016 – 6058,6059 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie - (2014-2019) | 7.380,00 | 7.380,00 | 100 |
| 4 | 600 | 60016 - 6060 | Zakup przystanków | 16.550,00 | 15.654,75 | 94,6 |
| 5 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie (FS) | 39.183,86 | 39.039,72 | 99,6 |
| 6 | 600 | 60016 - 6050 | Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Suchedniowie | 5.000,00 | 4.430,00 | 88,6 |
| 7 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna – budowa dróg (2016-2017) | 642.000,00 | 641.872,40 | 100 |
| 8 | 630 | 63095 – 6050 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2016-2023) | 30.000,00 | 11.000,00 | 36,7 |
| 9 | 700 | 70005 - 6060 | Wykup gruntów | 100.232,00 | 98.218,75 | 98,0 |
| 10 | 700 | 70095-6060 | Zakup pieca CO – CKI Michniów | 15.000,00 | 13.500,00 | 90,0 |
| 11 | 720 | 72095- 6059 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w z Gminie Suchedniów (2017-2019) | 8.118,00 | 7.790,00 | 96,0 |
| 12 | 750 | 75023 - 6050 | Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniowie ul. Fabryczna 5 – studium wyk. | 6.150,00 | 6.150,00 | 100 |
| 13 | 754 | 75495 - 6050 | Modernizacja budynku OSP Ostojów- wykonanie CO (FS) | 23.747,80 | 23.642,08 | 99,6 |
| 14 | 801 | 80101 – 6058,6059 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 75.100,00 | 75.030,00 | 99,9 |
| 15 | 801 | 80101 – 6058,6059 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.256.897,00 | 1.236.131,25 | 98,4 |
| 16 | 801 | 80101 - 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 704.101,00 | 704.100,21 | 100 |
| 17 | 900 | 90001 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestyc. (ZGK) – stopień sprężający do dmuchawy ROBUSCHI RB-LPM15, przepływomierz ścieków | 38.200,00 | 36.200,75 | 94,8 |
| 18 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018) | 100.000,00 | 40,00 | 0,04 |
| 19 | 900 | 90001 - 6050 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2018) | 12.620,00 | 5.000,00 | 39,6 |
| 20 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020) | 50.000,00 | 49.499,50 | 99,0 |
| 21 | 900 | 90015 - 6050 | Oświetleniowej ulicy Wrzosowej | 11.450,00 | 11.449,96 | 100 |
| 22 | 900 | 90015-6050 | Oświetlenie drogi gminnej w msc Mostki (Rogatka-Zalew) | 16.000,00 | 13.246,00 | 82,8 |
| 23 | 926 | 92604 - 6050 | Projekt techniczny budowy kawiarni na terenie OS i R w Suchedniowie | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 24 | 926 | 92604 - 6050 | Budowa kotłowni gazowej Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie | 150,000,00 | 137.122,44 | 91,4 |
|  |  |  | RAZEM | 3.364.029,66 | 3.190.159,75 | 94,8 |