Załącznik  nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 , dokonane w trakcie roku 2017 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr77/XV/2016 z dn 29.12.2016r | Uchwała Rady Miejskiej |  | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kompetencje kluczowe szansą na sukces –Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018) | 152.244,50 | Nr 16/II/17 z dn. 30.03.17r 9.409,81 |  |  |  |  | 161.654,31 | 369.940,25 | 110.581,44 /16r 149.958,07/17r =260.539,51 | 70,4 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowa w Suchedniowie (2016-2021) | 445.050,00 | Nr 40/VII/17 z dn.05.07.17r (-)445.050,- |  |  |  |  | 0,00 | 4 794 630,00 | 2.050,00 / 16r | 0,05 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2019) | 100.000,00 | Nr 24/III/17 z dn.25.05.17r (-) 100.000,- |  |  |  |  | 0,00 | 2.805.020,00 | 4.920,00 /16r | 0,2 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2018) | 0,00 |  |  | Nr 54/VIII/17 z dn.26.10.17r 13.770,- | Nr 64/IX/17 Z dn.23.11.17 (-) 1150,- |  | 12.620,00 | 1.883.470,00 | 5.000,-/17r | 0,3 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1 050mb (2015-2017) | 0,00 | Nr 24/III/17 z dn.25.05.17r 100.000,- |  |  |  |  | 100.000,00 | 875 950,00 | 2.050,00 /16r 40,00 /17r = 2.090,00 | 0,2 |
| 6 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2022) | 6 150,00 | Nr 40/VII/17 z dn.05.07.17r (-) 6.150,- |  |  |  |  | 0,00 | 5.200 000,00 | 0,00 | - |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2021) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 070 000,00 | 5.603,00 /16r | 0,1 |
| 8 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 50.000,00 |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 7 388 800,00 | 6.150,00 - 2016r 49.499,50/17r =55.649,50 | 0,8 |
| 9 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc. Suchedniów – I etap rewitalizacji – poprawa sieci dróg w mieście (2014-2019) | 500.000,00 | Nr 40/VII/17 z dn.05.07.17r (-) 480.000,- |  | Nr 54/VIII/17 z dn.26.10.17r (-) 20.000,- |  |  | 0,00 | 6.983.148,00 | 83.148,00 do 2016r | 1,2 |
| 10 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 1.000.000,00 | Nr 24/III/17 z dn.25.05.17r (-)924.900,- |  |  |  |  | 75 100,00 | 3 134 000,00 | 6.150,00 -16r 75.030,-/17r =81.180,00 | 2,6 |
| 11 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 400.000,00 | Nr 24/III/17 z dn.25.05.17r 924.900,- |  | Nr 40/VI/17 05.07.17 636.098,- | Nr 54/VIII/17 Z dn.26.10.17 (-)704.101,- |  | 1.256.897,00 | 2.627 899,00 | 12.300,00 -2016 1.236.131,25 -2017 = 1.248.431,25 | 47,5 |
| 12 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) -przebudowa | 0,00 |  |  |  | Nr 54/VIII/17 Z dn.26.10.17 704.101,- |  | 704.101,00 | 1.707.501,00 | 704.100,21 -17r | 41,2 |
| 13 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2023) | 50.000,00 |  |  |  |  | Nr 64/IX/17 z dn.23.11.17 (-)20.000,- | 30.000,00 | 5.247.320,72 | 11.000,00-17r | 0,2 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecza (2016-2017) | 600.000,00 | Nr 32/IV/17 z dn.22.06.17r 91.000,- |  | Nr 43/VII/17 z dn.14.09.17 (-)49.000,- |  |  | 642.000,00 | 642.000,00 | 641.872,40 | 100 |
| 15 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 619.110,00 do 2017 291.600,00-2017 =910.710,00 | 44,4 |
| 16 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach 2016-2017 - /wydatki bieżące/ | 610.000,00 |  |  |  |  |  | 610.000,00 | 610.000,00 | 524.664,00 | 86,0 |
| 17 | Centralizacja VAT (2016-2017) | 10.000,00 |  |  |  |  |  | 10.000,00 | 10,000,00 | 9 225,00 | 92,3 |
| 18 | Dokumentacja projektowa zadania ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej 751 Suchedniów-Ostrowiec (2015-2017) | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,- | 100 |
| 19 | Zakup samochodu osobowo -dostawczego ZGK (2016-2019) | 28 354,00 |  |  |  |  |  | 28.354,00 | 99 900,00 | 30.354,56-2016 28.314,96 -2017 = 58.669,52 | 58,7 |
| 20 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2019) | 0,00 |  |  |  | Nr 54/VIII/17 z dn.26.10.17 6.230,- | Nr 64/IX/17 z dn.23.11.17 1.150,- | 7.380,00 | 4.158.702,00 | 7.380,-/17r | 0,2 |
| 21 | Dowóz dzieci do Szkół w okresie IX/2016-VI/2017 | 109.200,00 |  |  |  |  |  | 109.200,00 | 182.000,00 | 52.035,12 /2016r 109.200,00 /2017 = 161.235,12 | 88,6 |
| 22 | Dowóz do Szkół IX/2017-30VI/2019 | 80.000,00 |  |  |  |  |  | 80.000,00 | 400.000,00 | 76.065,28/17r | 19,0 |
| 23 | Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018) | 66.500,00 |  |  |  |  |  | 66.500,00 | 133.000,00 | 50 344,26/17r | 37,9 |
| 24 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 0,00 |  |  |  |  | Nr 64/IX/17 z dn.23.11.17 8.118,- | 8.118,00 | 449.073,00 | 7.790,00 /17r | 1,7 |
|  | Razem | 4.707.498,50 | x |  | x | x | x | 4.451.924,31 | 56.022.353,97 (-)23.852.798,00 (realizacja przesunięta w czasie =32.169.555,97 | 5.111.667,05 | 15,9 |

Przedsięwzięcia w poz. 2,3,6,7,10 -  czas realizacji przesunięty w trakcie roku 2017.