Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 - 6050 | Budowa petli autobusowej przy ul Leśnej w Suchedniowie | 15.000,00 | 0,00 | - |
| 2 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie | 312.600,00 | 0,00 | - |
| 3 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki-Szelejtów (FS) | 53.711,48 | 12.850,00 | 23,9 |
| 4 | 700 | 70005 - 6060 | Wykup gruntów | 30.000,00 | 0,00 | - |
| 5 | 720 | 72095- 6057,6059 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w z Gminie Suchedniów (2017-2019) | 73.437,15 | 0,00 | - |
| 6 | 754 | 75495 - 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Ostojów- (FS) | 22.750,90 | 8.500,00 | 37,4 |
| 7 | 754 | 75412 - 6060 | Wkład własny do realizacji umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP | 150,00 | 126,68 | 84,5 |
| 8 | 801 | 80101 – 6050 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 233.900,00 | 54,70 | 0,02 |
| 9 | 801 | 80101 – 6057,6059 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.358.702,00 | 588.183,33 | 43,3 |
| 10 | 801 | 80101 - 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.003.399,00 | 906.318,83 | 90,3 |
| 11 | 801 | 80148 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestyc jedn budżetowych – SSP Nr 3 zmywarka | 6.000,00 | 0,00 | - |
| 12 | 900 | 90001 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestyc. (ZGK) | 15.000,00 | 0,00 | - |
| 13 | 900 | 90001 – 6058,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018) | 922.030,47 | 0,00 | - |
| 14 | 900 | 90001 - 6059 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 5.145,00 | 240,00 | 4,7 |
| 15 | 900 | 90001 – 6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 169.000,00 | 0,00 | - |
| 16 | 900 | 90001-6058,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 6.935.027,00 | 2.690,00 | 0,04 |
|  |  |  | RAZEM | 11.155.853,00 | 1.518.963,54 | 13,6 |