Załącznik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 , dokonane w trakcie roku 2018 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr74/XII/2017 z dn 28.12.2017r | Uchwała Rady Nr 9/III/18 z dn.9.03.18r |  | Uchwała Rady Nr 39/VII/18 z dn. 28.06.18r | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kompetencje kluczowe szansą na sukces –Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018) | 97.704,50 | 11.696,24 |  |  |  |  | 109.400,74 | 369.940,25 | =369.940,25 260.539,51/do 18r 109.400,74/18r | 100 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowa w Suchedniowie (2016-2018) | 4.859.950,00 | 2.075.077,00 |  |  |  |  | 6.935.027,00 | 6 937 077,00 | =4.740,00 2.050,00 / do18r 2.690,00/18r | 0,7 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2.804.900,00 | 4.920,00 /16r | 0,2 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 1.870.850,00 | /-/ 1.865.705,00 |  |  |  |  | 5.145,00 | 1.875.850,00 | =5.240,00 5.000,00/17r 240,00/18r | 0,3 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1 050mb (2015-2018) | 873 900,00 |  |  | 48.130,47 |  |  | 922 030,47 | 924 080,47 | 2.090,00/do18 | 0,2 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 883 450,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 7 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 169 000,00 |  |  |  |  |  | 169.000,00 | 7 388 800,00 | 55.649,50/ do 18r | 0,8 |
| 8 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4.158.702,00 | =90.528,00 7.380,00/ do 18r 83.148,00 do18r | 2,2 |
| 9 | Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Fabrycznej w Suchedniowie (2014-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 576.776,00 | 0 | - |
| 10 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 233.900,00 |  |  |  |  |  | 233 900,00 | 3 133 930,00 | =81.234,70 81.180,00/ do 18r 54,70 /18r | 2,6 |
| 11 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.358.702,00 |  |  |  |  |  | 1.358.702,00 | 2.607 183,25 | =1.836.614,58 1.248.431,25/do 18r 588.183,33/18r | 70,4 |
| 12 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) -przebudowa | 1.003.400,00 |  |  | /-/1,00 |  |  | 1.003.399,00 | 1.707.499,21 | =1.610.419,04 704.100,21/ do18r 906.318,83/18r | 94,3 |
| 13 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2023) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 5.267.320,72 | 11.000,00-do 18r | 0,2 |
| 14 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | = 1.056.510,00 910.710,00/do 18r 145.800,-/18r | 51,5 |
| 15 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w 2018 - /wydatki bieżące/ (2017-2018) | 527.000,00 |  |  |  |  |  | 527.000,00 | 527.000,00 | 171.560,00 | 32,6 |
| 16 | Zakup samochodu osobowo -dostawczego ZGK (2016-2019) | 28.354,00 |  |  |  |  |  | 28.354,00 | 99 900,00 | =72.827,00 58.669,52/do 18r 14.157,48/18r | 72,9 |
| 17 | Dowóz do Szkół IX/2017-30VI/2019 | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 200.000,00 | 400.000,00 | =165.065,28 76.065,28 /17r 89.000,00 | 41,3 |
| 18 | Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018) | 66.500,00 |  |  |  |  |  | 66.500,00 | 133.000,00 | =84.986,46 50 344,26/17r 34.642,20 | 63,9 |
| 19 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 2.822,85 73 437,15 |  |  |  |  |  | 2.822,85 73.437,15 | 18.819,00 449.073,00 | 7.790,00 /17r | 1,7 |
| 20 | Aktywny e-Samorząd (2018-2019) | 19.398,50 |  |  |  |  |  | 19.398,50 | 40.140,10 | 3.510,42 18r | 8,7 |
| 21 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 47.000,00 |  |  |  |  |  | 47.000,00 | 141.000,00 | 24.815,00 /18r | 17,6 |
|  | Razem | 11.731.919,00 | 221.068,24 |  | 48.129,47 |  |  | 12.001.116,71 | 44.494.441,00 | 5.665.043,23 | 12,7 |