Załącznik  10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2018 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr74/XII/2017 z dn 28.12.2017r | Uchwała Rady Nr 9/III/18 z dn.9.03.18r |  | Uchwała Rady Nr 39/VII/18 z dn. 28.06.18r | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Kompetencje kluczowe szansą na sukces –Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018) | 97.704,50 | 11.696,24 |  |  |  |  | 109.400,74 | 369.940,25 | =369.940,25 260.539,51/do 18r 109.400,74/18r | 100 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowa w Suchedniowie (2016-2018) | 4.859.950,00 | 2.075.077,00 |  |  |  | Nr 7/II/18 z dn. 29.11.2018 +27.893,81 | 6.962.920,81 | 6 964 970,81 | =6.159.516,28 2.050,00 / do18r 6.157.466,28/18r | 88,4 zrealizowana |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2.804.900,00 | 4.920,00 /16r | 0,2 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 1.870.850,00 | /-/ 1.865.705,00 |  |  |  |  | 5.145,00 | 1.875.850,00 | =5.480,00 5.000,00/17r 480,00/18r | 0,3 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1 050mb (2015-2018) | 873 900,00 |  |  | 48.130,47 | Nr 41/VIII/18 z dn. 3.09.2018 +183.883,89 | Nr 7/II/18 z dn. 29.11.2018 +1.450,00 | 1.107.364,36 | 1.109.414,36 | = 1.048.338,23 2.090,00/do18 1.046.248,23/18r | 94,5 zrealizowana |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 884 550,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 7 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 169 000,00 |  |  |  |  |  | 169.000,00 | 7 388 800,00 | =203.469,07 55.649,50/ do 18r 147.819,57/18r | 2,8 |
| 8 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2020) | 0,00 |  |  |  | Nr 41/VIII/18 z dn. 3.09.2018 +1.400,00 |  | 1.400,00 | 4.160.102,00 | =91.928,00 90.528,00 do 18r 1.400,00 /18r | 2,2 |
| 9 | Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Fabrycznej w Suchedniowie (2014-2020) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 576.776,00 | 0 | - |
| 10 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 233.900,00 |  |  |  | Nr 43/IX/18 z dn. 27.09.2018 (-)233.900,00 | Nr 7/II/18 z dn. 29.11.218 +8.000,00 | 8 000,00 | 5 689 180,00 | =89.179,99 81.180,00/ do 18r 7.999,99 /18r | 1,6 |
| 11 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.358.702,00 |  |  |  |  |  | 1.358.702,00 | 2.899 145,11 | =2.592.825,19 1.248.431,25/do 18r 1.344.393,94/18r | 89,4 |
| 12 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) -przebudowa | 1.003.400,00 |  |  | /-/1,00 |  |  | 1.003.399,00 | 1.707.499,21 | =1.707.470,18 704.100,21/ do18r 1.003.369,97 /18r | 100 |
| 13 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2023) | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 5.267.320,72 | 11.000,00-do 18r | 0,2 |
| 14 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | = 1.202.310,00 910.710,00/do 18r 291.600,-/18r | 58,6 |
| 15 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w 2018 - /wydatki bieżące/ (2017-2018) | 527.000,00 |  |  |  |  |  | 527.000,00 | 527.000,00 | 471.790,00 | 89,5 |
| 16 | Zakup samochodu osobowo -dostawczego ZGK (2016-2019) | 28.354,00 |  |  |  |  |  | 28.354,00 | 99 900,00 | =86.984,48 58.669,52/do 18r 28.314,96/18r | 87,1 |
| 17 | Dowóz do Szkół IX/2017-30VI/2019 | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 200.000,00 | 400.000,00 | =254.065,28 76.065,28 /17r 178.000,00 | 63,5 |
| 18 | Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018) | 66.500,00 |  |  |  |  |  | 66.500,00 | 133.000,00 | =93.232,80 50 344,26/17r 42.888,54 | 70,1 |
| 19 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 2.822,85 73 437,15 |  |  |  |  |  | 2.822,85 73.437,15 | 18.819,00 449.073,00 | 7.790,00 /17r 0 | 41,4 - |
| 20 | Aktywny e-Samorząd (2018-2019) | 19.398,50 |  |  |  |  |  | 19.398,50 | 40.140,10 | 18.881,86/ 18r | 47,0 |
| 21 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 47.000,00 |  |  |  |  |  | 47.000,00 | 177.000,00 | 45.355,00 /18r | 25,6 |
|  | Razem | 11.731.919,00 | 221.068,24 |  | 48.129,47 | (-)48.616,11 | 37.343,81 | 11.989.844,41 | 47.593.380,56 | 14.470.079,61 | 30,4 |

Przedsięwzięcia wg uchwały Nr 6/II/2018 z 29.11.2018r WPF