Załącznik nr 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2018r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - 6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych - ZGK | 12.300,00 | 12.300,00 | 100 |
| 2 | 600 | 60016 - 6050 | Budowa petli autobusowej przy ul Leśnej w Suchedniowie | 15.000,00 | 27,50 | 0,2 |
| 3 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2020)– poprawa sieci dróg | 1.400,00 | 1.400,00 | 100 |
| 4 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie | 276.991,00 | 254.980,68 | 92,1 |
| 5 | 600 | 60016 - 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki-Szelejtów (FS) | 53.711,48 | 52.959,31 | 98,6 |
| 6 | 600 | 60016 - 6060 | Zakup wiat przystankowych | 20.000,00 | 17.833,70 | 89,2 |
| 7 | 700 | 70005 - 6060 | Wykup gruntów | 33.550,00 | 8.394,80 | 25,0 |
| 8 | 720 | 72095- 6057,6059 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w z Gminie Suchedniów (2017-2019) | 73.437,15 | 0,00 | - |
| 9 | 754 | 75495 - 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Ostojów- (FS) | 22.750,90 | 22.500,00 | 98,9 |
| 10 | 754 | 75412 - 6060 | Wkład własny do realizacji umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP | 150,00 | 126,68 | 84,5 |
| 11 | 801 | 80101 – 6050 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 8.000,00 | 7.999,99 | 100 |
| 12 | 801 | 80101 – 6057,6059 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 1.358.702,00 | 1.344.393,94 | 98,9 |
| 13 | 801 | 80101 - 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) | 1.003.399,00 | 1.003.369,97 | 100 |
| 14 | 801 | 80148 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestyc jedn budżetowych – SSP Nr 3 zmywarka | 6.000,00 | 5.953,20 | 99,2 |
| 15 | 851 | 85121 - 6050 | Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia | 115.000,00 | 115.000,00 | 100 |
| 16 | 900 | 90001 - 6050 | Studium wykon kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza i przyległych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 17 | 900 | 90001 - 6050 | Projekt podczyszczalni wód deszczowych i przyległych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 18 | 900 | 90001 - 6060 | Wydatki na zakupy inwestyc. (ZGK) | 33.600,00 | 30.971,40 | 93,6 |
| 19 | 900 | 90001 – 6057,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018) | 1.107.364,36 | 1.046.248,23 | 94,5 |
| 20 | 900 | 90001 - 6059 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 5.145,00 | 480,00 | 9,3 |
| 21 | 900 | 90001 – 6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 169.000,00 | 147.819,57 | 87,5 |
| 22 | 900 | 90001-6057,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 6.962.920,81 | 6.157.466,28 | 88,4 |
| 23 | 900 | 90015 - 6050 | Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej (Stokowiec dz. Nr 444/3) | 2.000,00 | 1.960,00 | 98 |
| 24 | 926 | 92604 - 6050 | System nawadniający płyty boiska stadionu miejskiego | 55.000,00 | 51.130,87 | 92,9 |
|  |  |  | RAZEM | 11.360.421,70 | 10.308.316,12 | 90,7 |