Załącznik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2019 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr25/III/2018 z dn 28.12.2018r | Uchwała Rady Miejskiej Nr 60/IX/19 z dn. 27.06.2019 | Uchwała Rady | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 44.224,65 339 289,35 |  |  |  |  | 44.224,65 339.289,35 | 47.047,50 420.844,50 | 7.790,00 /17r | 1,66 |
| 2 | Aktywny e-Samorząd (2018-2019) | 20 741,60 |  |  |  |  | 20.741,60 | 40.140,10 | 18.881,86/ 18r 16.871,88/2019 =35.753,74 | 89,07 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 1.602.480,00 |  |  |  |  | 1.602.480,00 | 2.807.400,00 | 4.920,00 /16r 7.383,43/2019 = 12.303,43 | 0,44 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 1.865.705,00 | /-/ 1.767.205,- |  |  |  | 98.500,00 | 1.874.770,00 | 1.240 /2019 = 6.720,00 | 0,36 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 283.060,00 |  |  |  |  | 283.060,00 | 2 884 550,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 6 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 2.465.200,00 | + 15.630,- |  |  |  | 2.480.830,00 | 13 859.387,70 | 147.819,57 /18r 5.000,00 /2019 = 152.819,57 | 1,1 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 5.103.903,00 | /-/ 5.033.903,- |  |  |  | 70.000,00 | 5.468.154,00 | 91.928,00/do 19 8.169,00 /19r = 100.097,00 | 1,83 |
| 8 | Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Fabrycznej w Suchedniowie (2014-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 576.776,00 | 0 | - |
| 9 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 1.058.400,00 | + 33.410,- |  |  |  | 1.091.810,00 | 7 317 819,99 | 4.182,- /2019 = 93.361,99 | 1,27 |
| 10 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 480,00 |  |  |  |  | 480,00 | 2.895 785,19 | =2.593.065,- 240,00 /19 | 89,55 |
| 11 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 8.459.965,04 | 5.000,00/2018r | 0,06 |
| 12 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2024) | 150.000,00 |  |  |  |  | 150.000,00 | 5.344.320,72 | 11.000,00-do 18r | 0,2 |
| 13 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 145.800,- /2019 = 1.348.110,00 | 65,76 |
| 14 | Zakup samochodu osobowo -dostawczego ZGK (2016-2019) | 12.792,00 |  |  |  |  | 12.792,00 | 99 900,00 | 12.720,40 /19r =99.704,88 | 99,80 zrealizow |
| 15 | Dowóz do Szkół IX/2017-30VI/2019 | 120.000,00 |  |  |  |  | 120.000,00 | 400.000,00 | 106.800,- /2019 =360.865,28 | 90,22 |
| 16 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 | 80.000,00 |  |  |  |  | 80.000,00 | 400.000,00 | 0 | - |
| 17 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 65.000,00 |  |  |  |  | 65.000,00 | 177.000,00 | 45.355,00 /18r 8.090,00/19r = 53.445,00 | 30,19 |
|  | Razem | 13.511.275,60 | /-/6.752.068,00 |  |  |  | 6.759.207,60 | 55.123.860,74 | 4.885.638,89 | 8,86 |

Przedsięwzięcia wg uchwały Nr 59/IX/2019 z 27.06.2019r WPF