Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych - ZGK | 16.000,00 | 12.300,00 | 78,75 |
| 2 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 70.000,00 | 8.169,00 | 11,67 |
| 3 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie – II etap | 152.558,54 | 0,00 | - |
| 4 | 600 | 60016 - | Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w Suchedniowie | 17.100,00 | 0,00 | - |
|  | 630 | 63095 - | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastr. (2016-2024) | 150.000,00 | 0,00 | - |
| 5 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 74.000,00 | 19.329,30 | 26,12 |
| 6 | 720 | 72095- | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w z Gminie Suchedniów (2017-2019) | 339.289,35 | 0,00 | - |
| 7 | 750 | 75023 - | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” | 60.000,00 | 0,00 | - |
| 8 | 750 | 75095 - | Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Modernizacja budynku UM i G przy ul. Sportowej 1 – Klub Seniora” wraz z oprawco wniosku aplikacyjnego | 30.000,00 | 7.000,00 | 23,33 |
| 9 | 754 | 75495 - | Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostojów- (FS) | 36.770,40 | 36.500,00 | 99,26 |
| 10 | 801 | 80101 - | Odwodnienie części budynku szkoły SP w Ostojowie | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 11 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 1.091.810,00 | 4.182,00 | 0,38 |
| 12 | 801 | 80101 – | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 480,00 | 240,00 | 50,0 |
| 13 | 801 | 80104 - | Modernizacja P-la Samorz w celu powiększenia Sali dydaktycznej do zajęć z dziećmi oraz 2-ch sanitariatów | 30.000,00 | 0,00 | - |
| 14 | 900 | 90001 - | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc Michniów | 50.000,00 | 0,00 | - |
| 15 | 900 | 90001 - | Zakup samochodu – typ wywrotka | 140.000,00 | 0,00 | - |
| 16 | 900 | 90001 - | Inwestycje i zakupy inwestyc. (zakup pompy azotanów oczyszczalnia Suchedniów, pieca CO budynek administracyjny) | 17.100,00 | 17.098,70 | 99,99 |
| 17 | 900 | 90001 - | Projekt podczyszczalni wód deszczowych na działce nr 6567/91 | 20.000,00 | 0,00 | - |
| 18 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 98.500,00 | 1.240,00 | 1,26 |
| 19 | 900 | 90001 – | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 2.480.830,00 | 5.000,00 | 0,20 |
| 20 | 900 | 90001 - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 1.602.480,00 | 7.383,43 | 0,46 |
| 21 | 900 | 90001 - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 283.060,00 | 0,00 | - |
| 22 | 900 | 90004 - | Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej | 25.000,00 | 0,00 | - |
| 23 | 900 | 90015 - | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej dz. Nr 444/3 w msc Suchedniów ul. Stokowiec | 19.300,00 | 0,00 | - |
| 24 | 900 | 90015 - | Budowa oświetlenia w sołectwie Krzyżka /FS/ | 59.678,36 | 34,88 | 0,06 |
| 25 | 926 | 92604 - | Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony | 260.000,00 | 0,00 | - |
| 26 | 754 | 75411 - | Przekazanie śr dla PSP w Skarzysku Kam – dofinansowanie zakupu samochodu bojowego | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
|  |  |  | RAZEM | 7.243.956,65 | 188.477,31 | 2,51 |