Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  2019r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych - ZGK | 16.000,00 | 12.300,00 | 76,87 |
| 2 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 857.150,00 | 24.689,79 | 2,88 |
| 3 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie – II etap | 281.058,54 | 280.668,08 | 99,86 |
| 4 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowa w Suchedniowie – dokumentacja projektowa | 17.650,00 | - | - |
| 5 | 600 | 60013 - | Dokumentacja projektowa zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów" | 31.000,00 | 30.750,00 | 99,19 |
| 6 | 630 | 63095 - | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastr. (2016-2024) | 10.000,00 | 0,00 | - |
| 7 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 37.261,34 | 19.329,30 | 51,87 |
| 8 | 720 | 72095- | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w z Gminie Suchedniów (2017-2019) | 429.240,00 | 429.146,82 | 99,98 |
| 9 | 750 | 75023 - | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” | 60.000,00 | 58.460,70 | 97,43 |
| 10 | 750 | 75095 - | Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Modernizacja budynku UM i G przy ul. Sportowej 1 – Klub Seniora” wraz z oprawco wniosku aplikacyjnego | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 11 | 754 | 75495 - | Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostojów- (FS) | 36.770,40 | 36.500,00 | 99,26 |
| 12 | 801 | 80101 - | Odwodnienie części budynku szkoły SP w Ostojowie Zakup pieca CO – Szkoła w Ostojowie | 135.000,00 | 107.708,80 26.700,00 | 99,56 |
| 13 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 1.784.501,67 | 1.777.588,97 | 99,61 |
| 14 | 801 | 80101 – | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
| 15 | 801 | 80104 - | Modernizacja P-la Samorz w celu powiększenia Sali dydaktycznej do zajęć z dziećmi oraz 2-ch sanitariatów | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 16 | 900 | 90001 | Plan ZGK, w tym: | 241.100,00 | 240.835,70 | 99,89 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc Michniów |  | 49.815,00 | - |
|  |  |  | Zakup samochodu – typ wywrotka |  | 139.851,00 | - |
|  |  |  | Inwestycje i zakupy inwestyc. (zakup pompy azotanów oczyszczalnia Suchedniów, pieca CO budynek administracyjny) |  | 17.098,70 | - |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego do pracy tłoczni kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i Koszykowa |  | 23.616,00 | - |
|  |  |  | Zakup pompy recyrkulacyjnej – oczyszczalnia ścieków |  | 10.455,00 | - |
| 17 | 900 | 90004 - | Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej - ZGK | 25.000,00 | 24.895,20 | 99,58 |
| 18 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 462.450,00 | 439.539,49 | 95,05 |
| 19 | 900 | 90001 – | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 10.580,00 | 5.000,00 | 47,26 |
| 20 | 900 | 90001 - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 12.000,00 | 8.317,03 | 69,31 |
| 21 | 900 | 90001 - | Projekt podczyszczalni wód deszczowych na działce nr 6567/91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 22 | 900 | 90015 - | Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej dz. Nr 444/3 w msc Suchedniów ul. Stokowiec | 19.300,00 | 19.295,20 | 99,98 |
| 23 | 900 | 90015 - | Budowa oświetlenia w sołectwie Krzyżka /FS/ | 59.678,36 | 59.034,88 | 98,92 |
| 24 | 926 | 92604 - | Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony | 260.000,00 | 259.930,00 | 99,97 |
| 25 | 754 | 75411 - | Przekazanie śr dla PSP w Skarzysku Kam – dofinansowanie zakupu samochodu bojowego | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| 26 | 853 | 85311 - | Dofinansowanie zakupu samochodu - Powiat Skarzyski | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
|  |  |  | RAZEM | 4.941.220,31 | 4.016.169,96 | 81.28 |