Załącznik  nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2019 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr25/III/2018 z dn 28.12.2018r | Uchwała Rady Miejskiej Nr 60/IX/19 z dn. 27.06.2019 | Uchwała Rady Miejskiej 67//XI/19 Z dn 12.09.2019 | Uchwała Rady Miejskiej76/XII/19 Z dn.24.10.2019 | Uchwała Rady Miejskiej 92/XIII/19 z dn. 28.XI.2019 |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2020) | 44.224,65 339 289,35 |  |  |  | 7 565,35 89.950,65 | 51.790,00 429.240,00 | 59.170,00 437.030,00 = 496.200,00 | 7.790,00 /17r 51.789,33/19r 429146,82/19r = 488.726,15 | 98,5 |
| 2 | Aktywny e-Samorząd (2018-2019) | 20 741,60 |  |  | 516,64 |  | 21.258,24 | 40.140,10 | 18.881,86/ 18r 20.764,15/19r =39.646,01 | 98,8 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 1.602.480,00 |  | -1.590.480,- |  |  | 12.000,00 | 2.807.400,00 | 4.920,00 /16r 8.317,03 /19r = 13.237,03 | 0,5 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 1.865.705,00 | /-/ 1.767.205,- | 363.950,- |  |  | 462.450,00 | 3.040.830,00 | 439.539,49 /2019 | 14,5 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 283.060,00 |  | - 283.060,- |  |  | 0,00 | 2 884 550,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 6 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 2.465.200,00 | + 15.630,- | -2.010.250,- |  | -460.000,- | 10.580,00 | 13 859.387,70 | 147.819,57 /18r 5.000,00 /2019 = 152.819,57 | 1,1 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 5.103.903,00 | /-/ 5.033.903,- | 787.150,- |  |  | 857.150,00 | 5.430.782,00 | 91.928,00/do 19 24.689,79 /19r = 116.617,79 | 2,1 |
| 8 | Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Fabrycznej w Suchedniowie (2014-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 576.776,00 | 0 | - |
| 9 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 1.058.400,00 | + 33.410,- |  |  | 692.691,67 | 1.784.501,67 | 7 317 819,99 | 1.777.588,97 /19r =1.866.768,96 | 25,5 |
| 10 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 480,00 |  |  |  |  | 480,00 | 2.895 785,19 | =2.593.305,- 480,00 /19 | 89,6 |
| 11 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 8.459.965,04 | 5.000,00/2018r | 0,06 |
| 12 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2024) | 150.000,00 |  |  |  | -140.000,- | 10.000,00 | 5.344.320,72 | 11.000,00-do 18r | 0,2 |
| 13 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 291.600,- /2019 = 1.493.910,00 | 72,9 |
| 14 | Zakup samochodu osobowo -dostawczego ZGK (2016-2019) | 12.792,00 |  |  |  |  | 12.792,00 | 99 900,00 | 12.720,40 /19r =99.704,88 | 99,80 zrealizow |
| 15 | Dowóz do Szkół IX/2017-30VI/2019 – (2017-2019) | 120.000,00 |  |  |  |  | 120.000,00 | 400.000,00 | 106.800,- /2019 =360.865,28 | 90,22 |
| 16 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 (2019-2021) | 80.000,00 |  |  |  |  | 80.000,00 | 400.000,00 | 78.800,00 /19r | 19,7 |
| 17 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 65.000,00 |  |  |  |  | 65.000,00 | 177.000,00 | 45.355,00 /18r 22.290,00/19r = 67.645,00 | 38,2 |
| 18 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce (2019-2021) | 0 |  |  |  |  | 0 | 762.500,00 | 0 |  |
| 19 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020r (2019-2020) | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.565.874,00 | 0 |  |
| 20 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miście i Gminie Suchedniów (201-2023) | 0 |  |  |  |  | 0 | 535.520,00 | 0 |  |
| 21 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miście i Gminie Suchedniów /wydatki bieżące/ - (201-2023) | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.384.781,00 | 0 |  |
|  | Razem | 13.511.275,60 | /-/6.752.068,00 | /-/2.732.690,00 | 516,64 | 190.207,67 | 4.217.241,91 | 60.529.531,74 | 7.833.188,16 | 12,9 |

Przedsięwzięcia wg uchwały Nr 91/XIII/2019 z 28.11.2019r -  WPF