Załącznik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2020 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr99/XIV/2019 z dn 30.12.2019r | Uchwała Rady Miejskiej Nr 125/XVII/2020 07.05.2020r. | Uchwała Rady Miejskiej Nr 127/XVIII/2020 18.06.2020 | Uchwała Rady Miejskiej | Uchwała Rady Miejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2020) | 7.380,00 |  |  |  |  | 7.380,00 | 59.170,00 | 51.789,33 do 20r. +1.498,96/20r =53.288,29 | 90,1 |
| 2 | Przebudowa odcinka dr gmin. Ul. Kielecka wraz z przebudź skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow ul. Zagórska na terenie Gm Suchedniów (2019-2021 | 1.827.600,00 |  |  |  |  | 1.827.600,00 | 3.077.000,00 | 30.750,00/19r 2.315,00 /20r =33.065,00 | 1,1 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2.807.400,00 | 13.237,03 do 20r. | 0,5 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 1.617.474,44 |  |  |  |  | 1.617.474,44 | 3.040.830,00 | 439.539,49 do 20r. +727.671,71 =1.167.211,20 | 38,4 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 3 233 642,00 | 5.603,00 / do18r | 0,2 |
| 6 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 0,00 |  | +20.000,00 |  |  | 20.000,00 | 520.000,00 | 12.300,00 | 2,4 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 3.429.882,00 | +830.490,00 | +30.154,98 |  |  | 4.290.526,98 | 5.604.948,77 | 116.617,79 do 20r. +1.239.263,98 =1.355.881,77 | 24,2 |
| 8 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 3.426.000,00 |  |  |  |  | 3.426.000,00 | 7 317 819,99 | 1.866.768,96 do 20r. +2.388.887,84 =4.255.656,80 | 75,9 |
| 9 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 220.000,00 |  |  |  |  | 220.000,00 | 2.895 785,19 | 2.593.305,- do 20r. +54.284,48 =2.647.589,48 | 91,4 |
| 10 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 8.459.965,04 | 5.000,00/2018r | 0,1 |
| 11 | Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( 2016 – 2024) | 20.000,00 |  | (-)20.000,00 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 12 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 1.493.910,00 do 20r +145.800,00 =1.639.710,00 | 80,0 |
| 13 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 (2019-2021) | 200.000,00 |  |  |  |  | 200.000,00 | 400.000,00 | 78.800,00 /19r +88.650,00 =167.450,00 | 41,9 |
| 14 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem … (2017-2020) | 65.000,00 |  |  |  |  | 65.000,00 | 177.000,00 | 67.645,00 do 2020 +19.120,00 =86.765,00 | 49,0 |
| 15 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce (2019-2021) | 50.000,00 |  | +8.500,00 |  |  | 58.500,00 | 771.000,00 | 0 | - |
| 16 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020r (2019-2020) | 1.565.874,00 |  |  |  |  | 1.565.874,00 | 1.565.874,00 | 1.082.531,33/20r | 69,1 |
| 17 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miście i Gminie Suchedniów (2019-2023) | 535.520,00 |  |  |  |  | 535.520,00 | 535.520,00 | 0 | - |
| 18 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Miście i Gminie Suchedniów /wydatki bieżące/ - (2019-2023) | 521.765,00 |  |  |  |  | 521.765,00 | 1.384.781,00 | 0 | - |
|  | Razem | 13.786.495,44 | +830.490,00 | +38.654,98 |  |  | 14.655.640,42 | 43.900.735,99 | 12.525.288,90 | 28,5 |

Przedsięwzięcia wg uchwały Nr 126/XVIII/2020 z 18.06.2020r -  WPF