Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  2020r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - | Zakup aparatu do nawiercania rur | 12.000,00 | 11.107,39 | 92,56 |
| 2 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa ( 2017-2021) | 70.000,00 | 0 | - |
| 3 | 600 | 60016- | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w przysiółku Ostojów-Dulęba (FS) | 30.000,00 | 29.935,84 | 99,79 |
| 4 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 4.287.000,27 | 4.039.011,57 | 94,22 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T ba rzece Żarnówce (2019-2021) | 58.500,00 | 58.500,00 | 100 |
| 6 | 600 | 60013 - | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów" | 1.827.600,00 | 19.781,84 | 1,08 |
| 7 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 80.000,00 | 8.955,00 | 11,19 |
| 8 | 750 | 75023 - | „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” – I etap wykonanie windy | 31.000,00 | 0 | - |
| 9 | 801 | 80101 - | Odwodnienie części budynku szkoły SP w Ostojowie II etap – Szkoła w Ostojowie | 30.000,00 | 26.863,20 | 89,54 |
| 10 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 4.755.210,00 | 4.164.786,13 | 87,58 |
| 11 | 801 | 80101 – | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 220.000,00 | 218.768,89 | 99,44 |
| 12 | 801 | 80148 - | Zakup pieca konwekcyjno-parowego i wentylatora do ciągu kuchennego – P-le Samorz | 35.500,00 | 16.000,00 | 45,07 |
| 13 | 852 | 85219 - | Zakup serwera - MGOPS | 15.000,00 | 10.565,00 | 70,43 |
| 14 | 852 | 85295 – 6050-6060 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2020) | 416.000,00 119.520,00 =535.520,00 | 327.199,99 112.600,50 =439.800,49 | 78,65 94,21 82,13 |
| 15 | 900 | 90001 – | Budowa wagi elektr. Samochodowej | 83.387,00 | 800,00 | 0,96 |
| 16 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 1.714.495,15 | 1.387.591,03 | 80,93 |
| 17 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Leśnej w Suchedniowie | 60.000,00 | 59.498,98 | 99,17 |
| 18 | 900 | 90004- 90015- | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-20210 | 20.000,00 | 19.926,00 | 99,63 |
| 19 | 921 | 92195 - | Zakup urządzeń placu zabaw w ramach FS Michniów | 17.000,00 | 16.992,45 | 99,96 |
| 20 | 926 | 92604 - | Zakup kosiarki do koszenia płyty boiska sportowego | 37.000,00 | 34.384,39 | 92,93 |
|  |  |  | RAZEM | 13.919.212,42 | 10.563.268,20 | 75,89 |