Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) (2020-2021) | 510.181,00 | 130.848,69 | 25,65 |
| 2 | 600 | 60016- | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021) | 3.000.000,00 | 0 | - |
| 3 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka (2020-2021) | 142.353,00 | 0 | - |
| 4 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa ( 2017-2021) | 452.846,00 | 448.355,40 | 99,00 |
| 5 | 600 | 60016- | przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów -Krzyżka-Podłazie (2020-2021) | 16.300,00 | 0 | - |
| 6 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 1.272.392,09 | 278.313,95 | 21,87 |
| 7 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2021) | 1.848.685,11 | 0 | - |
| 8 | 600 | 60013 - | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów" | 2.083.410,34 | 2.071.889,32 | 99,45 |
| 9 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 50.000,00 | 9.079,94 | 18,16 |
| 10 | 750 | 75023 - | „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” – I etap wykonanie windy | 736.291,12 | 0 | - |
| 11 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 740.829,45 | 710.010,34 | 95,84 |
| 12 | 852 | 85295 – 6050-6060 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021) | 95.719,51 | 88.800,01 | 92,77 |
| 13 | 900 | 90001 – | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów (2016-2023) | 266.400,00 | 0 | - |
| 14 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 932.621,27 | 221.482,25 | 23,75 |
| 15 | 900 | 90001 - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2021) | 16.000.000,00 | 0 | - |
| 16 | 900 | 90004- 90015- | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 200.000,00 | 164.895,20 | 82,45 |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 1.337.152,02 | 0 | - |
| 18 | 900 | 90001 | Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna | 75.000,00 | 0 | - |
| 19 | 900 | 90001 | Zakup pompy – pompownia główna - ZGK | 15.000,00 | 12.127,83 | 80,85 |
| 20 | 900 | 90002 | Budowa PSZOK – opracowanie dokumentacji | 9.000,00 | 0 | - |
|  |  |  | RAZEM | 29.784.180,91 | 4.135.802,93 | 13.89 |