Załącznik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2021 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 184/XXVII/2021 z dn 28.01.2021r | Uchwała Rady Nr 192/XXVIII/21 z dn. 11.02.2021 | Uchwała Rady Nr 195/XXIX/21 z dn. 02.03.2021 | Uchwała rady Nr 213/XXXI/21 Z dn.20.05.2021 | Uchwała Rady Nr 228/XXXII/21 Z dn. 24.06.2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022) | 72.708,00 |  |  |  |  | 72.708,00 | 119.520,00 | 12.616,00 | 10,6 |
| 2 | Przebudowa odcinka dr gmin. ul. Kielecka wraz z przebud. skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow ul. Zagórska na terenie Gm Suchedniów (2019-2021) | 2.055.312,16 |  |  | +28.098,18 |  | 2.083.410,34 | 3.105.098,18 | 50.531,84 do 21r 2.071.889,32 =2.122.421,16 | 68,4 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2021) | 16.000.000,00 |  |  |  |  | 16.000.000,00 | 16.016.920,00 | 13.237,03 do 21r. | 0,1 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 931.960,00 |  |  |  | +661,27 | 932.621,27 | 3.041.491,27 | 1.827.130,52 do 21r 221.482,25 =2.048.612,77 | 67,4 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 1.337.152,02 |  |  |  |  | 1.337.152,02 | 3 233 642,02 | 5.603,00 / do21r | 0,2 |
| 6 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 200.000,00 |  |  |  |  | 200.000,00 | 520.000,00 | 19.926,00 do 2021r 164.895,20 =184.821,20 | 35,5 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 1.273.053,42 |  | (-) 0,06 |  | (-) 661,27 | 1.272.392,09 | 5.604.287,44 | 4.155.629,36 do 21r 278.313,95 =4.433.943,31 | 79,1 |
| 8 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 740.020,57 |  | +808,88 |  |  | 740.829,45 | 7 420 228,87 | 6.031.555,09 do 21r 710.010,34 =6.741.565,43 | 90,9 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021) | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | - |
| 10 | Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka (2020-2021 | 142.353,00 |  |  |  |  | 142.353,00 | 142.353,00 | 0 | - |
| 11 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 106.000,00 |  | +160.400,00 |  |  | 266.400,00 | 8.653.065,04 | 5.000,00 do 2021r | 0,1 |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) (2020-2021) | 509.381,00 |  |  |  | +800,00 | 510.181,00 | 563.140,31 | 130.848,69 | 23,2 |
| 13 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 100.440,00 |  |  |  | +21.060,00 | 121.500,00 | 2.050.000,00 | 1.785.510,00 do 21r 121.500,00 =1.907.010,00 | 93,0 |
| 14 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 (2019-2021) | 127.200,00 |  |  |  |  | 127.200,00 | 400.000,00 | 246.250,00 do 2021 118.200,00 =364.450,00 | 91,1 |
| 15 | Dowóz uczniów do szkół i odwóź ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023) | 101.200,00 |  |  |  |  | 101.200,00 | 506.000,00 | 0 | - |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2021) | 16.300,00 |  |  |  |  | 16.300,00 | 16.300,00 | 0 | - |
| 17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2021) Zmiana nazwy zadania – uchwała Nr …….. | 1.848.685,11 |  |  |  |  | 1.848.685,11 | 1.907.185,11 | 58.500,00 do 2021 - 11.760,00 zwrot =46.740,00 | 2,5 |
| 18 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VI/2022 (2020-2022) | 2.301.000,00 |  |  |  |  | 2.301.000,00 | 3.451.500,00 | 676.565,67 | 19,6 |
| 19 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021) | 95.719,51 |  |  |  |  | 95.719,51 | 535.520,00 | 439.800,49 do 2021 | 82,1 |
| 20 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów /wydatki bieżące/ - (2019-2023) | 559.005,29 |  |  |  |  | 559.005,29 | 1.384.781,00 | 197.663,05 do 2021 | 14,3 |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021) | 452.046,00 |  |  |  | +800,00 | 452.846,00 | 469.730,00 | 4.430,00 do 2021r 448.355,40 =452.785,40 | 96,4 |
| 22 | Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie (2020-2021) | 392.858,00 |  |  |  |  | 392.858,00 | 392.858,00 | 0 | - |
| 23 | Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie – przebudowa (2016-2021) | 0 |  |  | 12.300,00 |  | 12.300,00 | 12.300,00 | 9.840,00 | 80,0 |
| 24 | Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy (2019-2022) | 406.208,00 | +344.792,00 | (-) 808,88 | (-)12.300,00 | (-) 1.600,00 | 736.291,12 | 794.751,82 | 58.460,70 do 2021r | 7,4 |
| 25 | Opracowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta północy- Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta północy (2021-2022) | 0 |  |  | +1.869,20 |  | 1.869,20 | 4.673,00 | 0 | - |
| 26 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy – Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022) | 0 |  |  | +1.947,20 |  | 1.947,20 | 4.868,00 | 0 | - |
| 27 | Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2022) | 0 |  |  |  | +23.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 | 11.527,91 | 38,4 |
|  | Razem | 32.768.602,08x/ | 344.792,00 | 160.399,94 | 31.914,58 | 44.060,00 | 33.349.768,60 | 63.380.213,06xx/ | 19.863.511,81 | 31,3 |

x/Przedsięwzięcia w oparciu o uchwałę  Nr 184/XXVII/2021 z 28.01.2021r -  WPF

xx/przedsięwzięcia w oparciu o uchwałę Nr 227/XXXII/2021 z dn. 24.06.2021r - WPF