Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w  2021r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 40002 - | Wykonanie zewnętrznych szachtów wraz ze stanowiskami do pobierania prób wody na ujęciu Józefów | 50.000,00 | 49.914,54 | 99,83 |
| 2 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) (2020-2021) (rozliczenie /zwrot § 6690 -2.411,-zł) | 510.181,00 | 507.768,77 2.411,00 | 99,53 |
| 3 | 600 | 60016- | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021) | 3.000.000,00 | 0 | - |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce | 11.760,00 | 11.685,00 | 99,36 |
| 5 | 600 | 60016 - | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa ( 2017-2021) (rozliczenie /zwrot § 6690 -2.411,-zł) | 452.846,00 | 450.434,10 2.411,00 | 99,47 |
| 6 | 600 | 60016- | przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów -Krzyżka-Podłazie (2020-2021) | 22.300,00 | 21.720,20 | 97,4 |
| 7 | 600 | 60016 - | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021)– poprawa sieci dróg | 1.340.392,09 | 1.338.987,78 | 99,89 |
| 8 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2021) | 1.848.685,11 | 0 | - |
| 9 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka (2020-2021) | 73.400,00 | 73.400,00 | 100 |
| 10 | 600 | 60016 - | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022) | 49.000,00 | 49.000,00 | 100 |
| 11 | 600 | 60016 - | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciagu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) | 72.953,00 | 72.953,00 | 100 |
| 12 | 600 | 60016 - | Zakup piaskarki do ciągnika ZETOR | 37.000,00 | 36.900,00 | 99,73 |
| 13 | 600 | 60013 - | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów" | 2.083.410,34 | 2.071.889,32 | 99,45 |
| 14 | 630 | 63095 - | Dokumentacja projektowa dla zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Suchedniowie” | 32.000,00 | 0,00 | - |
| 15 | 700 | 70005 - | Wykup gruntów | 46.800,00 | 9.079,94 | 19,40 |
| 16 | 750 | 75023 - | „Rozbudowa budynku UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu” – I etap wykonanie windy | 736.291,12 | 727.949,73 | 98,87 |
| 17 | 801 | 80101 – | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 740.829,45 | 737.898,58 | 99,60 |
| 18 | 801 | 80101 - | Laboratoria Przyszłości (SP Ostojów, SP Nr 1, SP Nr 3) | 206.200,00 | 206.200,00 | 100 |
| 19 | 852 | 85295 – 6050-6060 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021) | 95.719,51 | 88.800,01 | 92,77 |
| 20 | 900 | 90001 – | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów (2016-2023) | 266.400,00 | 29.520,00 | 11,08 |
| 21 | 900 | 90001 - | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 932.621,27 | 805.706,82 | 86,39 |
| 22 | 900 | 90001 - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022) | 296.000,00 | 39.672,77 | 13,40 |
| 23 | 900 | 90004- 90015- | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 200.000,00 | 199.895,20 | 99,95 |
| 24 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 903.075,00 | 2.500,00 | 0,27 |
| 25 | 900 | 90001 | Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna | 75.000,00 | 0 | - |
| 26 | 900 | 90001 | Zakup pompy – pompownia główna oraz kompletu zasów- ZGK | 35.226,18 | 24.756,81 | 70,28 |
| 27 | 900 | 90002 | Budowa PSZOK – opracowanie dokumentacji | 9.000,00 | 0 | - |
| 28 | 926 | 92604 - | Modernizacja kotłowni na terenie OS i R ul. Ogrodowa (zakup pieca, zasobnika ciepłej wody) | 16.000,00 | 15.968,57 | 99,80 |
|  |  |  | RAZEM | 14.143.090,07 | 7.577.423,14 | 53,57 |