Załącznik  nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2021 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 11= 10 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 184/XXVII/2021 z dn 28.01.2021r | Uchwała Rady I kw. 2021 | Uchwała Rady II kw. 2021 | Uchwała rady III kw. 2021 | Uchwała Rady IV kw. 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022) | 72.708,00 |  |  |  |  | 72.708,00 | 119.520,00 | 84.992,00 | 71,1 |
| 2 | Przebudowa odcinka dr gmin. ul. Kielecka wraz z przebudowa. skrzyżowania z dr wojew. nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow. ul. Zagórska na terenie Gm. Suchedniów (2019-2021) | 2.055.312,16 |  | +28.098,18 Nr 213/XXXI/21 z dn.20.05.2021 |  |  | 2.083.410,34 | 3.105.098,18 | 50.531,84 do 21r 2.071.889,32 =2.122.421,16 | 68,4 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2021) | 16.000.000,00 |  |  | +300.000,00 Nr235/XXXIV/2021 z dn. 21.07.2021 | (-)14.904.501,00 Nr 261/XXXVIII/2021 z dn.25.11.2021 (-) 1.099.499,00 Nr 279/XL/2021 z dn. 29.12.2021 | 296.000,00 | 1.412.419,00 | 13.237,03 do 21r. + 39.672,77 = 52.909,80 | 3,74 |
| 4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021) | 931.960,00 |  | +661,27 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 932.621,27 | 3.041.491,27 | 1.827.130,52 do 21r 805.706,82 =2.632.837,34 | 86,6 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 1.337.152,02 |  |  | (-) 1.334.077,02 Nr235/XXXIV/2021 z dn. 21.07.2021 | +900.000,00 Nr 261/XXXVIII/2021 z dn.25.11.2021 | 903.075,00 | 3 400 000,00 | 5.603,00 do21r 2.500,00 = 8.103,00 | 0,2 |
| 6 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022) | 200.000,00 |  |  |  |  | 200.000,00 | 520.000,00 | 19.926,00 do 2021r 199.895,20 = 219.821,20 | 42,3 |
| 7 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w msc. Suchedniowie – poprawa sieci dróg (2014-2021) | 1.273.053,42 | (-) 0,06 Nr 195/XXIX/21 z dn.02.03.2021 | (-) 661,27 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 | +68.000,00 Nr 238/XXXV/2021 z dn. 03.09.2021 |  | 1.340.392,09 | 5.672.287,44 | 4.155.629,36 do 21r 1.338.987,78 = 5.494.617,14 | 96,9 |
| 8 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021) | 740.020,57 | +808,88 Nr 195/XXIX/21 z dn.02.03.2021 |  |  |  | 740.829,45 | 7 420 228,87 | 6.031.555,09 do 21r 737.898,58 =6.769.453,67 | 91,2 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021) | 3.000.000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | - |
| 10 | Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka (2020-2021 | 142.353,00 |  |  |  | (-) 68.953,00 Nr 261/XXXVIII/2021 z dn.25.11.2021 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 100 |
| 11 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 106.000,00 | +160.400,00 Nr 195/XXIX/21 z dn.02.03.2021 |  |  |  | 266.400,00 | 8.653.065,04 | 5.000,00 do 2021r + 29.520,00 = 34.420,00 | 0,4 |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki (Szelejtów) (2020-2021) | 509.381,00 |  | +800,00 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 510.181,00 | 563.140,31 | 507.768,77 | 90,2 |
| 13 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 100.440,00 |  | +21.060,00 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 121.500,00 | 2.050.000,00 | 1.785.510,00 do 21r 121.500,00 =1.907.010,00 | 93,0 |
| 14 | Dowóz do szkół IX/2019 – VI/2021 (2019-2021) | 127.200,00 |  |  |  |  | 127.200,00 | 400.000,00 | 246.250,00 do 2021 118.200,00 =364.450,00 | 91,1 |
| 15 | Dowóz uczniów do szkół i odwóź ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023) | 101.200,00 |  |  |  |  | 101.200,00 | 506.000,00 | 93.800,00 | 18,53 |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2021) | 16.300,00 |  |  | + 6.000,00 Nr 238/XXXV/2021 z dn..03.09.2021 |  | 22.300,00 | 22.300,00 | 21.720,20 | 97,4 |
| 17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2021) Zmiana nazwy zadania – uchwała Nr …….. | 1.848.685,11 |  |  |  |  | 1.848.685,11 | 1.907.185,11 | 58.500,00 do 2021 - 11.760,00 zwrot =46.740,00 | 2,5 |
| 18 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021-VI/2022 (2020-2022) | 2.301.000,00 |  |  |  |  | 2.301.000,00 | 3.451.500,00 | 1.654.477,37 | 47,9 |
| 19 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021) | 95.719,51 |  |  |  |  | 95.719,51 | 535.520,00 | 439.800,49 do 2021 88.800,01 = 528.600,50 | 98,7 |
| 20 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów /wydatki bieżące/ - (2019-2023) | 559.005,29 |  |  |  |  | 559.005,29 | 1.384.781,00 | 197.663,05 do 2021 + 269.011,08 = 466.674,13 | 33,7 |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021) | 452.046,00 |  | +800,00 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 452.846,00 | 469.730,00 | 4.430,00 do 2021r 450.434,10 = 454.864,10 | 96,8 |
| 22 | Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie (2020-2021) | 392.858,00 |  |  |  |  | 392.858,00 | 392.858,00 | 389.893,26 | 99,2 |
| 23 | Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie – przebudowa (2016-2021) | 0 |  | + 12.300,00 Nr 213/XXXI/21 z dn.20.05.2021 |  |  | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.424,24 | 92,9 |
| 24 | Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy (2019-2022) | 406.208,00 | +344.792,00 Nr 192/XXVIII/2021 z dn. 11.02.2021 (-) 808,88 Nr 195/XXIX/2021 z dn. 02.03.2021 | (-)12.300,00 Nr 213/XXXI/21 z dn.20.05.2021 (-) 1.600,00 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 736.291,12 | 794.751,82 | 58.460,70 do 2021r 727.949,73 = 786.410,43 | 98,9 |
| 25 | Opracowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta północy- Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta północy (2021-2022) | 0 |  | +1.869,20 Nr 213/XXXI/21 z dn.20.05.2021 |  |  | 1.869,20 | 4.673,00 | 0 | - |
| 26 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy – Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022) | 0 |  | +1.947,20 Nr 213/XXXI/21 z dn.20.05.2021 |  |  | 1.947,20 | 4.868,00 | 0 | - |
| 27 | Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2022) | 0 |  | + 23 000,00 Nr 228/XXXII/21 z dn. 24.06.2021 |  |  | 23.000,00 | 30.000,00 | 23.000,00 | 76,7 |
| 28 | Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalnia Suchedniów ul. Kościelna 21 (2021-2022) |  |  |  | + 47.600,00 Nr 238/XXXV/2021 z dn.03.09.2021 |  | 47 600,00 | 147 600,00 | 47.600,00 | 32,4 |
| 29 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla pieszych (2021-2022) |  |  |  | + 49.000,00 Nr 238/XXXV/2021 z dn.03.09.2021 |  | 49 000,00 | 175 0000,00 | 49.000,00 | 28,0 |
| 30 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) |  |  |  |  | + 72 953,00 Nr 261/XXXVIII/2021 z dn..25.11.2021 | 72 953,00 | 122 953,00 | 72.953,00 | 59,3 |
|  | Razem | 32.768.602,08x/ | 505.191,94 | 75.974,58 | (-) 863.477,02 | (-) 15.100.000,00 | 17.386.291,58 | 50.967.670,04x/ | 24.919.361,31 | 48,9 |

x/Przedsięwzięcia w oparciu o uchwałę  Nr 278/XL/2021 z 29.12.2021r -  WPF