Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

UMOWA Nr ...........................

zawarta w dniu ……………………………….. w Suchedniowie pomiędzy Gminą Suchedniów 
z siedzibą: 26 - 130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5, NIP: 663 17 31 609, Regon: 291009917, w imieniu której działa: Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,

przy kontrasygnacie: Urszuli Nowak - Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów,

a  …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kieleckiej w Suchedniowie" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie" – część……..

- Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej pełnieniu nadzoru inwestorskiego 
w okresie realizacji zamówienia (m.in. nadzorowanie poprawności wykonywania robót budowlanych, rozliczania robót, koordynacji prac itp.) oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane w zakresie m.in. udziału w przeglądach gwarancyjnych

- Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres świadczonej usługi określony został w SWZ.

- Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią umowy na wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem.

- Okres realizacji zamówienia określa się na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. do dnia………………………..

- Główny zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje:

- Część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie":

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy min. SN8 o średnicy 200/ 5,9 mm długości około 831,00 mb,

- montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200,00 mm - 32 szt.,

- montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PP) o średnicy 400 mm - 2 kpl.,

- montaż trójników PVC 200/160/200 - 8 szt.,

- podłączenie kanału sanitarnego PVC o średnicy 200 mm do istniejącego kanały

- w ul. Zagórskiej,

- wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie sieci,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury krzyżującej się z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych zarówno na działkach drogowych jak i prywatnych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

- Część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie":

- budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych PVC klasy min. SN8 o średnicy 200/5.9 mm o długości 3194 mb wraz z odcinkami należącymi do sieci z rur PVC 160 mm – L = 10, rury PVC 
z jednorodnego materiału, lite bez łączenia z innymi materiałami,

- budowę odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 110/6.6 mm o długości – 1015 mb,

- montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1,2 m – 63 kpl.,

- montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm – 55 kpl.,

- montaż trójników PVC 200/160/200 – 10 szt.,

- montaż studzienek rewizyjnych na rurociągu tłocznym średnicy 1,2 m – 2 kpl.,

- budowę studni rozprężnej betonowej o średnicy 1,0 m – 1 kpl.,

- budowę hydrantu p.poż, nadziemnego dn 80 – 1 szt.

- wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie,

- budowę tłoczni ścieków sieciowej P1 – zbiornik z polimerobetonu wraz z całym osprzętem , wyposażeniem oraz oprogramowaniem i zasilaniem tłoczni 1,50m – 1 kpl. Teren tłoczni w ramach zadania należy utwardzić i ogrodzić,

- włączenie kanału sanitarnego  do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie sieci,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury krzyżującej się z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych zarówno na działkach drogowych jak i prywatnych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

- Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych usługą nadzoru opisuje dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych (opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego).

- Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji usługi w okresie realizacji robót:

- termin rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy.

- termin zakończenia - do dnia odbioru końcowego robót budowlanych i przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia robót, tj. około 10 miesięcy od dnia podpisania umowy (wskazany termin obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

- Termin realizacji usługi w okresie rękojmi:

- termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych,

- termin zakończenia - do dnia, w którym upłynie okres rękojmi dla robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez wykonawcę robót budowlanych, w zależności od tego, który termin później się kończy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w wysokości:

- za realizację części 1 zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej 
w Suchedniowie":

brutto: .............................. zł, słownie: .............................................. złotych

w tym:

wynagrodzenie netto: ........................ zł, słownie: .................................................. złotych

podatek VAT: ............................... zł., słownie: .................................................. złotych

- za realizację części 2 zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej 
w Suchedniowie".

brutto: .............................. zł, słownie: .............................................. złotych

w tym:

wynagrodzenie netto: ........................ zł, słownie: .................................................. złotych

podatek VAT: ............................... zł., słownie: .................................................. złotych

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy dotyczące nadzoru i rozliczania robót podstawowych oraz ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie może zostać wypłacone w częściach, za okresy minimum miesięczne, proporcjonalnie do zaawansowania finansowego robót budowlanych, na podstawie faktur częściowych, łącznie do wysokości 80% wynagrodzenia umownego brutto.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zatwierdzone przez inspektora /-ów/ nadzoru  protokoły zaawansowania robót budowlanych za wykonane i odebrane roboty.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego, użytkownika, inspektorów nadzoru 
i wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie: papierowej (tradycyjnej) / w formie faktury elektronicznej ustrukturyzowanej.*należy skreślić niewłaściwe.

- Faktura powinna zawierać wskazanie Nabywcy i Odbiorcy według poniższego schematu:

Nabywca – Gmina Suchedniów, NIP: 663 17 31 609, ul Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów Odbiorca – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów.

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
w terminie 30 dni licząc począwszy od dnia jej doręczenia.

- Zamawiający informuje,  że przy płatności faktury zastosuje mechanizm podzielonej płatności. W związku z tym rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.

- Strony ustalają, że za dzień płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:

- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

- Dokonywanie niezbędnych zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, zakończeniem budowy oraz realizacja wszelkich formalności związanych z procedurą odbiorową.

- Ewentualne wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy, odstępstwa i oceny związane z realizacją zadania.

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy robót placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu.

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż:

- Część 1 zamówienia - …………… raz w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą).

- Część 2 zamówienia - …………… raz w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą).

Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i czynności dokonane.

- Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.

- Na etapie realizacji zgłaszanie Zamawiającemu oraz projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m. in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp.

- Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla ewentualnych robót dodatkowych oraz zamiennych.

- Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji.

- Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy.

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

- Sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- Przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych (dokument OT).

- Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji 
a następnie przestrzegania jego realizacji.

- Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego.

- Udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego.

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wyrządzone Zamawiającemu szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Pani Agnieszka Jaszczur – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt 1, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 6

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Z ramienia Wykonawcy nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzony będzie przez:

- Dla części 1 zamówienia:

- Inspektor nadzoru - branża sanitarna: .................................................. - uprawnienia budowlane nr .....................

- Dla części 2 zamówienia –

- Inspektor nadzoru - branża sanitarna: .................................................. - uprawnienia budowlane nr .....................

- Inspektor nadzoru - branża elektryczna: …......................................... -  uprawnienia budowlane nr ....................

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w pkt. 1  jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Zmianę osób wymienionych w ofercie i umowie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy następującym podwykonawcom wykonanie n/w części zamówienia: ……………………………………………………………………………...

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, powołał się na zasoby podmiotu:

…...................................................................................................................................................

(nazwa /firmy/ Podmiotu)

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby Podmiot wymieniony w ust. 2 realizował usługi, dla realizacji których wymagane są wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, udostępniane przez ten Podmiot.

- Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym również Podmiotu wskazanego w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań zawartych w SWZ, wraz z późniejszymi zmianami, ofertą i oświadczeniami składanymi w trakcie postępowania oraz zapisami ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

§ 8

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa.

- Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia dotyczące podwykonawcy, spełniające takie same warunki jak dla Wykonawcy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – bez obowiązku płacenia kar umownych,

- nieprzystąpienia do wykonania usługi nadzoru nad realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przerwy w wykonywania obowiązków powyżej 5 dni lub innego naruszenia warunków umowy,

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy,

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewyłonienia Wykonawcy robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Strony spiszą protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia i określą proporcjonalny sposób rozliczenia wynagrodzenia.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie umowy:

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za daną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

- za zawiniony brak pobytu inspektora nadzoru na placu budowy w terminach wynikających z wymogów umowy - w wysokości 100 zł za każdy brakujący pobyt,

- za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 100 zł,

- za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za daną część zamówienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto obejmującego sumę wynagrodzeń za część 1 i 2 zamówienia wskazane w § 3 ust. 1 pkt. a) i b) umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto obejmującego sumę wynagrodzeń za część 1 i 2 zamówienia wskazane w § 3 ust. 1 pkt. a) i b) umowy..

ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz z dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi po wyborze najkorzystniejszej oferty,

- zawiadomienie o wyborze oferty,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian dokonanych do terminu składania ofert.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

- gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 13

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy. Inne zmiany umowy mogą być - pod rygorem ich bezskuteczności - wprowadzone jedynie na podstawie pisemnych aneksów do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                          Zamawiający