Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

UMOWA Nr ...........................

zawarta w dniu ……………………………….. w Suchedniowie pomiędzy Gminą Suchedniów 
z siedzibą: 26 - 130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5, NIP: 663 17 31 609, Regon: 291009917, w imieniu której działa: Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,

przy kontrasygnacie: Urszuli Nowak - Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów,

a  …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 389001T wraz 
z budową mostu na rzece Żarnówce”.

- Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej pełnieniu nadzoru inwestorskiego 
w okresie realizacji zamówienia (m.in. nadzorowanie poprawności wykonywania robót budowlanych, rozliczania robót, koordynacji prac itp.) oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane w zakresie m.in. udziału w przeglądach gwarancyjnych

- Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres świadczonej usługi określony został w SWZ.

- Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią umowy na wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem.

- Okres realizacji zamówienia określa się na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. do dnia………………………..

- Główny zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje:

- roboty rozbiórkowe obejmują całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić połówkowo.

- przebudowywany odcinek drogi L= 48,00 m o szerokości 2 x 2,75 m posiadał będzie następujące parametry:

- spadek poprzeczny jednostronny 2%,

- szerokość chodnika 2,0 m (chodnik jednostronny),

- kategoria ruchu KR 3,

- klasa techniczna drogi L,

- prędkość projektowa Vp = 50 km/h.

- konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywowej niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 C90/3 – 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – 22 cm,

- warstwa ulepszona podłoża gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – 25 cm.

- szerokość poboczy utwardzonych z destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbiórki nawierzchni drogi gr. 15 cm szerokość min. 1,0 m,

- planowany do realizacji obiekt mostowy posiadał będzie następujące parametry:

- klasa obciążenia – II klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2,

- szerokość jezdni 2x2,75 m,

- szerokość użytkowa chodnika 1 x 2,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%,

- światło poziome pod obiektem – 9,0 m,

- światło pionowe pod obiektem (maksymalne) – 2,19 m,

- długość całkowita mostu (wraz ze skrzydłami) – 18,20 m,

- rozpiętość teoretyczna przęsła (w osiach podpór) – 9,60 m,

- szerokość całkowita obiektu – 9,35 m,

- wysokość konstrukcyjna – 0,60 m,

- kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór – 90o

- wykonanie pustego kanału technologicznego w kapie chodnikowej.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami z osadnikami z odprowadzeniem 
do rzeki poprzez projektowane betonowe prefabrykowane wyloty.

- Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych usługą nadzoru opisuje dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych (opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl).

- Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji usługi w okresie realizacji robót:

- termin rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy.

- termin zakończenia - do dnia odbioru końcowego robót budowlanych i przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia robót, tj. około 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (wskazany termin obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

- Termin realizacji usługi w okresie rękojmi:

- termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych,

- termin zakończenia - do dnia, w którym upłynie okres rękojmi dla robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez wykonawcę robót budowlanych, w zależności od tego, który termin później się kończy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w wysokości:

brutto: .............................. zł, słownie: .............................................. złotych

w tym:

wynagrodzenie netto: ........................ zł, słownie: .................................................. złotych

podatek VAT: ............................... zł., słownie: .................................................. złotych

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy dotyczące nadzoru i rozliczania robót podstawowych oraz ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie może zostać wypłacone w częściach, za okresy minimum miesięczne, proporcjonalnie do zaawansowania finansowego robót budowlanych, na podstawie faktur częściowych, łącznie do wysokości 80% wynagrodzenia umownego brutto.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zatwierdzone przez inspektora /-ów/ nadzoru  protokoły zaawansowania robót budowlanych za wykonane i odebrane roboty.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego, inspektorów nadzoru i wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie: papierowej (tradycyjnej) / w formie faktury elektronicznej ustrukturyzowanej.*należy skreślić niewłaściwe.

- Faktura powinna zawierać wskazanie Nabywcy i Odbiorcy według poniższego schematu:

Nabywca – Gmina Suchedniów, NIP: 663 17 31 609, ul Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów Odbiorca – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów.

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
w terminie 30 dni licząc począwszy od dnia jej doręczenia.

- Zamawiający informuje,  że przy płatności faktury zastosuje mechanizm podzielonej płatności. W związku z tym rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.

- Strony ustalają, że za dzień płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:

- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

- Dokonywanie niezbędnych zgłoszeń związanych z rozpoczęciem, zakończeniem budowy oraz realizacja wszelkich formalności związanych z procedurą odbiorową.

- Ewentualne wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy, odstępstwa i oceny związane z realizacją zadania.

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy robót placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu.

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż:

- Inspektor nadzoru branży mostowej - …………… raz w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą).

- Inspektor nadzoru branży drogowej - 1 raz w tygodniu zgodnie z SWZ.

Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i czynności dokonane.

- Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.

- Na etapie realizacji zgłaszanie Zamawiającemu oraz projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego i dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m. in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp.

- Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla ewentualnych robót dodatkowych oraz zamiennych.

- Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji.

- Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy.

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

- Sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- Przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych (dokument OT).

- Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji 
a następnie przestrzegania jego realizacji.

- Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego.

- Udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego.

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wyrządzone Zamawiającemu szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Pani Agnieszka Jaszczur – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt 1, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 6

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Z ramienia Wykonawcy nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzony będzie przez:

- Inspektor nadzoru - branża mostowa: .................................................. - uprawnienia budowlane nr .....................

- Inspektor nadzoru - branża drogowa: .................................................. - uprawnienia budowlane nr .....................

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w pkt. 1  jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Zmianę osób wymienionych w ofercie i umowie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy następującym podwykonawcom wykonanie n/w części zamówienia: ……………………………………………………………………………...

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, powołał się na zasoby podmiotu:

…...................................................................................................................................................

(nazwa /firmy/ Podmiotu)

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby Podmiot wymieniony w ust. 2 realizował usługi, dla realizacji których wymagane są wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, udostępniane przez ten Podmiot.

- Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym również Podmiotu wskazanego w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez Wykonawcę z zachowaniem wymagań zawartych w SWZ, wraz z późniejszymi zmianami, ofertą i oświadczeniami składanymi w trakcie postępowania oraz zapisami ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

§ 8

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa.

- Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia dotyczące podwykonawcy, spełniające takie same warunki jak dla Wykonawcy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – bez obowiązku płacenia kar umownych,

- nieprzystąpienia do wykonania usługi nadzoru nad realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przerwy w wykonywania obowiązków powyżej 5 dni lub innego naruszenia warunków umowy,

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy,

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewyłonienia Wykonawcy robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Strony spiszą protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia i określą proporcjonalny sposób rozliczenia wynagrodzenia.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie umowy:

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

- za zawiniony brak pobytu inspektora nadzoru na placu budowy w terminach wynikających z wymogów umowy - w wysokości 100 zł za każdy brakujący pobyt,

- za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 100 zł,

- za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz z dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi 
po wyborze najkorzystniejszej oferty,

- zawiadomienie o wyborze oferty,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian dokonanych do terminu składania ofert.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

- Gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- Jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 13

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy. Inne zmiany umowy mogą być - pod rygorem ich bezskuteczności - wprowadzone jedynie na podstawie pisemnych aneksów do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                          Zamawiający