Zamawiający:   Miejski Klub Sportowy ORLICZ

ul. Sportowa 5

26 – 130 Suchedniów

NIP: 663 128 60 49, REGON: 291039723

Tel.  (41) 25 43 282

e-mail prowadzonego postępowania: zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

Nr postępowania nadany przez zamawiającego: MKS/1/2022

Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00116673/01

Data wszczęcia postępowania: 11.04.2022 r.

Identyfikator postępowania BZP:   ocds-148610-ba86b0c6-b964-11ec-9f44-6e63702cb2f7

Identyfikator postępowania miniportal: 8f4f0599-eb6a-4a88-8734-259648bd8269

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych 
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129)

Nazwa nadana przez zamawiającego:

„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z automatycznym systemem nawadniania przy ul. Sportowej w Suchedniowie”

Zamówienie jest prowadzone w oparciu o wymagania wynikające z procedury wskazanej 
w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale mniejszej niż próg unijny. W postępowaniu będą miały między innymi zastosowanie przepisy wskazane w dziale III przywołanej ustawy.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu 
i załączników. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ.

Suchedniów, dnia  11.04.2022 r.

Zatwierdził i podpisał dokument podpisem osobistym:

Justyna Wierzbińska

Prezes MKS Orlicz

Rafał Lasota

I. Zamawiający:

- Pełna nazwa oraz adres zamawiającego:

Miejski Klub Sportowy „ORLICZ”, ul. Sportowa 5, 26 – 130 Suchedniów

- Numer telefonu: Tel. 41 25 43 282

- Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

- Adres skrzynki podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP:  /ORLICZ/domyslna

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- Adres strony internetowej Zamawiającego: http://orliczsuchedniow.futbolowo.pl/

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/  - przy wyszukiwaniu informacji należy posługiwać się każdorazowo identyfikatorem postępowania.

- Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdział XI niniejszej SWZ.

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W przypadku wątpliwości czy niejasności, wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów wykonawczych, następnie zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu zgodnie z art. 95 ustawy pzp stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności.

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1974r. – Kodeks pracy. Zakres czynności obejmuje: wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia.

- Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Zapis dotyczy personelu Wykonawcy/Wykonawców oraz Podwykonawców o ile są znani na tym etapie postępowania. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji przedmiotowego oświadczenia. Zaktualizowany wykaz Wykonawca ma obowiązek przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu oryginały oraz jednocześnie przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umowy / umów powinna zostać poświadczona 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Wykonawcę oraz podwykonawcę, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 4 pkt. 5 RODO (tj. w szczegolności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności:

a) możliwość żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

b) możliwość żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu

c) możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności oraz będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa we wzorze umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, na którym wykonywane będą w/w roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia. Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić do Zamawiającego pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zamawiający potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we wnioskowanym terminie. Zamawiający nie warunkuje ważności oferty od odbycia wizji lokalnej. Zamawiający przy wyznaczaniu terminu na składanie ofert względni możliwość odbycia wizji lokalnej.

- Zamawiający informuje, że zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

- Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne na jego realizację nie zostaną przyznane.

- Zamawiający informuje ponadto, że w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje:

- wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji,

- zawarcia umowy ramowej,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych, rozliczenia będą dokonywane w PLN,

- określenia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96. Ust. 2 pkt 2,

- zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z automatycznym systemem nawadniania przy ul. Sportowej w Suchedniowie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.

- budowę boiska do piłki nożnej o łącznych wymiarach 111,00 x 74,00 m w tym wymiary pola gry 68,0 m x 105,0 m, powierzchnia 8214,00 m2, o nawierzchni z trawy naturalnej, zamówienie obejmuje również malowanie linii, boisko piłkarskie w przekroju będzie posiadało wskazane warstwy konstrukcyjne:

- trawa naturalna z trawy sianej – warstwa darniny, gr. 3 cm,

- warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej, gr. 15 cm,

- warstwa drenażowa: piasek gruby lub pospółka wg DIN 18035-4 (piasek płukanym żwir drobny), przepuszczalność >100l/m2h – gr. 15 cm,

- grunt rodzimy,

- na powierzchni boiska treningowego należy wyprofilować spadki zewnętrzne o wartości 0,75%, teren przyległy należy rozplantować 
i wyprofilować spadki tak, żeby wody opadowe mogły swobodnie spływać na tereny trawiaste.

- boisko zlokalizowane będzie na działkach o nr ewid. geod. 4662/11 oraz 4664 obręb ewidencyjny 0001 Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie,

- zamówienie nie obejmuje wykonania systemu oświetlenia,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej – ok. 154,04 m2, ciągi komunikacyjne w przekroju będą posiadały wskazane warstwy konstrukcyjne:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca – piasek zagęszczony frakcji 0÷2 mm, gr. 10 cm.,

- podbudowa – kruszywo łamane frakcji 0÷31,5 mm, gr. 15 cm,

- warstwa podkładowa – cement + piasek (1:4) frakcji do 2 mm, gr. 3 cm,

- kostka brukowa betonowa, gr. 6 cm.,

- chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm osadzonym na ławach betonowych (beton C12/15) na podsypce 
z piasku.

- budowę ogrodzenia boiska (piłkochwytów) – wzdłuż krótszych boków (wysokie) na słupkach z profili kwadratowych stalowych o wymiarach 80x80 mm posadowione w gruncie na stopach fundamentowych o wymiarach dla słupów skrajnych fi 35x250 cm oraz dla słupów pośrednich fi 30x250 cm 
z betonu B20. Wypełnienie ogrodzenia: sieć twarda węzłowa z siatki polietylenowej stabilizowana przeciwko promieniowaniu UV o oczku 100x100 mm w kolorze zielonym, grubości splotu min, 4 mm., długość ogrodzenia – 74,0 mb, wysokość ponad teren – 6,0 m, powierzchnia ogrodzenia siatki ok. 435, m 2 (wszystko x 2).

- Wyposażenie boiska – 2 sztuki bramek piłkarskich, tablica z regulaminem.

- budowę systemu nawadniania boiska do piłki nożnej oparte na 16 zraszaczach, w tym sześć zraszaczy bezpośrednio w płycie boiska, natomiast dziesięć zraszaczy przy obrzeżach boiska, instalacja zasilania będzie 
z istniejącego na działce Inwestora przyłącza do sieci wodociągowej. W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji nawadniania konieczne jest zamontowanie kompletnego zestawu hydroforowego,

- budowę odcinka sieci wodociągowej od pomieszczenia technicznego 
w budynku łącznika boiska zasilającą system nawadniania, instalacja zlokalizowana będzie w terenach zielonych na głębokości ok. 1,60 m poniżej terenu, odcinek sieci wodociągowej pomiędzy budynkiem łącznika a boiskiem należy wykonać z rur PE 63 x 3,8 PN10, natomiast sieć podziemną zasilającą zraszacze należy wykonać jako pierścień dookoła płyty z rur polietylenowych PE 50 x 3,0 PN 10.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji boiska do dnia odbioru końcowego zadania i spisania protokołu odbioru końcowego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku,

- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- używanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie 
do stosowania i zapewniających prawidłowe wykonanie i eksploatowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

- dopilnowanie, aby wszystkie wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- bieżące przedkładanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy jak również przedłożenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania,

- wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,

- bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania, Zamawiający zastrzega, że może żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,

- uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót 
i użytkowania obiektu przez Zamawiającego oraz niezbędnych pozwoleń związanych 
z obsługą budowy i terenów sąsiadujących,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej  z placu budowy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót (dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do dokumentacji powykonawczej), Wykonawca po wykonaniu zadania zobowiązany będzie do opracowania kosztorysu powykonawczego, dokument posłuży do rozliczenia umowy dotacji,

- powiadomienie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w taki sposób i w takim terminie, aby umożliwić wskazanym osobom w nich udział oraz udział w odbiorze,

- wykonie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności wstępu na plac budowy,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia),

- zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego minimum 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie 
i z tytułu ich wykonania nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,

- jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, protokoły odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych) o zakończeniu budowy,

- zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania z placu budowy odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania), przy czym Zamawiający zdecyduje, czy materiały te Wykonawca ma usunąć. Materiały stanowiące wartość dla Zamawiającego podlegają protokolarnemu przekazaniu. Wskazane materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km od terenu budowy,

- zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,

- usunięcie materiałów zbędnych z placu budowy na składowisko odpadów, uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie stanu pierwotnego drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu,

- zorganizowanie zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie,

- przygotowanie zaplecza budowy, tj. odpowiednich pomieszczeń magazynowych 
na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zabezpieczenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

- w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy drogi, Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania 
w czystości dróg dojazdowych do placu budowy, ponadto, gdy Wykonawca uszkodzi drogę dojazdową na plac budowy będzie zobowiązany do niezwłocznej jej naprawy,

- zapewnienie nadzoru technicznego właścicieli lub dysponentów istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie prac prowadzonych w jego pobliżu,

- w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących 
w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych  na  tych  terenach,  spowodowanych realizacją  robót.  W  przypadku  niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót,

- usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku 
z wykonywaniem robót obejmujących w/w zadanie,

- wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu zamówienia;

- opracowanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania,

- wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania.

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z SWZ, a także wykonania wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu.

- Wymagania wyszczególnione w chociażby w jednym dokumencie stanowiącym załączniki do SWZ będą obowiązujące dla Wykonawcy, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Szczegółowy zakres robót zwarty jest w:

- dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ,

- SST oraz przedmiarze robót - stanowiących załącznik nr 10 do SWZ

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w SWZ w tym 
w załącznikach do SWZ, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 
nie mogą być gorsze niż wskazane w SWZ i załącznikach do niej.

- W przypadku gdy w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ) wskazane zostały znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”,

- W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art.101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanym,

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tym opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 -106 ustawy Pzp, że:

- proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;

- dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu.

- Wszelkie wykonywane roboty oraz organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż.

- Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy  gwarancji wykonania  na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w rozdz.  XVIII.

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

  - Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.

  - Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1974r. – Kodeks pracy.

Zakres czynności obejmuje: wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia.

  - Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Zapis dotyczy personelu Wykonawcy/Wykonawców oraz Podwykonawców o ile są znani na tym etapie postępowania. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji przedmiotowego oświadczenia. Zaktualizowany wykaz Wykonawca ma obowiązek przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu oryginały oraz jednocześnie przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umowy / umów powinna zostać poświadczona 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Wykonawcę oraz podwykonawcę, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 4 pkt. 5 RODO (tj. w szczegolności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób wykonujących wskazane w pkt 15.2 ppkt 1 czynności:

- możliwość żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

- możliwość żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu,

- możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

  - Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 15.2 ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 15.2 ppkt 1 czynności oraz będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa we wzorze umowy.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez w Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, ani też nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie przesłanek przewidzianych w ustawie Pzp.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny CPV:

45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Kody dodatkowe CPV:

45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45232121-6 – roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

IV. Oferty częściowe i wariantowe.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia, o którym mowa w art. 91 ustawy Pzp, na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

- Powody niedokonania podziału:

Zakres przedmiotu zamówienia jest dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. Zamówienie jest klasyczne i jednorodne. Wykonanie całego zakresu prac przez jednego Wykonawcę pozwoli na uzyskanie gwarancji i rękojmi równocześnie na cały okres realizacji zamówienia. Z punktu widzenia realizacji robót budowlanych  przez jednego Wykonawcę będzie najbardziej efektywne i ekonomiczne.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Terminy oraz okres gwarancji i rękojmi.

- Termin wykonania zamówienia ustala się na 5 miesięcy dni od dnia podpisania umowy 
na realizację przedmiotu Zamówienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienie powinno się rozpocząć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Początek terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu do składania ofert ustalonego w rozdziale XVIII niniejszej SWZ.

- Termin składania ofert: 26.04.2022 r.

- Termin  związania Wykonawcy ofertą: 25.05.2022 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminy związania ofertą.

- Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji oraz 36 miesięcy rękojmi. Zamawiający informuje, ze okres udzielonej gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w bieżącym postępowaniu.

VIII. Podwykonawstwo/ Udział podmiotów wspólnie w postępowaniu/Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.

- Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SWZ,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) oraz 7) ustawy Pzp,

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy zgodnie z art. 58 Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ustanowionym  pełnomocnikiem,

- zgodnie z art. 117 pkt. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, 
z którego będzie wynikało które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ

- żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 5) oraz 7) Pzp,

- warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie.

Potencjał podmiotu trzeciego.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu,

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt a) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu, o którym mowa 
w Rozdziale X ust. 2 pkt a) SWZ zamieszcza także informacje o tych podmiotach.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Podwykonawstwo.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego Wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, 
o ile są już znane.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia,

- Zamawiający nie bada czy wobec podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia.

- Załącznik nr 12 do niniejszej SWZ określa minimalne wymagania umowy o podwykonawstwo.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykluczenie Wykonawcy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

- Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał 
co najmniej jedno zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na budowie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto. 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ – wykazu robót. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, 
że w/w roboty zostały zrealizowane należycie,

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: - Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową 
i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat, jako kierownik robót/kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) związanym z robotami budowlanymi na obiektach sportowych o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto. Na potwierdzenie wskazanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 5 do SWZ – wykazu osób.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w ww. specjalności.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, 
o którym mowa w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, o którym mowa 
w:

- art. 109. ust. 1 pkt. 1) tj.: Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;

- art. 109 ust.1 pkt  4) tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- art. 109 ust. 1 pkt 5) – tj. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,

- art. 109 ust. 1 pkt 7) – tj. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, 
w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 
z wcześniejszej umowy  w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy nie podlega wykluczeniu 
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 – 5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym,

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający oceni czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w Rozdziale IX punkcie 5 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, 
o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Zamawiający może Wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacja o przedmiotowych i  podmiotowych środkach dowodowych.

- W bieżącym postępowaniu Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

- w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy zawarte w załącznikach nr 2 i 3 do SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia składy każdy z Wykonawców osobno. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (zawarte w załącznikach 2.1. i 3.1. do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wskazane oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenia te należy złożyć do oferty. Forma składanych dokumentów: forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od wezwania terminie wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

- wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do SWZ,

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – sporządzonego zgodnie 
z załącznikiem nr 9 do SWZ. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu 
w celu spełnienia warunków udziału w postępowania Wykonawca na wezwanie przedstawi również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9.1. do SWZ.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność.

- Sposób sporządzania dokumentów opisanych w SWZ:

- podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w jednym 
z formatów danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Obsługiwane przez Zamawiającego formaty danych: pliki z rozszerzeniem .pdf, .odt, doc. lub .docx.

- w sytuacji, w której podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument.

- W przypadku, w którym dokumenty wymienione w pkt 6 lit. b) zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się ich cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie podpisu poświadcza zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w lit. c), dokonuje:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej.

- poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej  dokonuje:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- w przypadku przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

- Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się 
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności 
za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 
i kontekstu zapisanych informacji.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

- miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

- platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl

- adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /ORLICZ/domyslna

- poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

- Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.

- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):

- komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej. W celu przesłania oferty lub innych informacji do Zamawiającego przez platformę ePuap należy wybrać wskazanę w pkt. 1 lit. c elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego.

- Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub identyfikatorem postępowania.

- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się 
z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

- Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.

- Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:

- Pani Justyna Wierzbińska – Prezes MKS Orlicz Suchedniów.

- Wyjaśnienia treści SWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w celu usprawnienia komunikacji należy składać wyłącznie na adres mailowy prowadzonego postępowania: zamowieniapubliczne@poczta.onet.pl

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie określonym w pkt 5 lit. c) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku, w którym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 
o którym mowa w pkt 5 lit. c)  Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapisów niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujący należy przyjąć dokument zawierający późniejsze oświadczenie.

XII. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- Pod wskazanym w pkt 2 adresem zamieszczane i udostępniane będą wszelkie zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ, a także wszelkie inne dokumenty bezpośrednio związane 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

XIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zaś w przypadku ofert sporządzonych 
w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę sporządzić w jednym z niżej wskazanych formatów danych: .pdf, .odt, .doc., .docx, .XAdes, .PAdes, .Cades.

- W niniejszym postępowaniu oferty składane są za pomocą systemu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Wykonawca wchodząc na w/w adres wybiera zakładkę dla Wykonawców, następnie przesyła zaszyfrowaną ofertę przez „Formularze do komunikacji” „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

- W celu identyfikacji postępowania, na które Wykonawca chce złożyć ofertę, w polu wybierz rodzaj identyfikatora postępowania wpisuje numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik 
z kluczem publicznym.

- Proces i sposób szyfrowania i składania oferty odbywa się za pomocą strony internetowej miniPortal.uzp.gov.pl.

- Zamawiający do niniejszej SWZ jako załącznik zamieszcza dokument: „Instrukcja użytkowania systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” – we wskazanym dokumencie znajdują się wszelkie wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.

- Zaszyfrowanie oferty jest obligatoryjne i zapewnia jej tajność do upływu terminu otwarcia ofert.

- Korzystanie z wskazanej platformy jest bezpłatne.

- Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do tej czynności.

- Aby prawidłowo podpisać ofertę Wykonawcy powinni posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub oraz innych dokumentów i informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- W przypadku kiedy dokumenty elektroniczne wchodzące w skład oferty, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy ich przesyłaniu do Zamawiającego należy stosować wytyczne wskazane w Rozdziale XVII SWZ.

- Wszystkie pliki, które wchodzą w skład oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum.

- Zaleca się, aby plik z ofertą nazwać w sposób, który pozwoli na łatwą identyfikację Wykonawcy.

- Treść oferty musi odpowiadać zapisom Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W skład oferty powinny wchodzić niżej wskazane dokumenty:

- formularz ofertowy przygotowany zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przygotowane zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełnione formularze oświadczeń – załącznik 2.1. i 3.1. 
do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

- zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów przygotowane zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

- w przypadku składania wraz z ofertą dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – uzasadnienie zastrzeżonych informacji, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- pełnomocnictwo – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemne kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W takim przypadku Wykonawca przygotowuje ofertę w formie papierowej, skanuje ją bez podpisów i pieczęci do jednego z formatów określonych w niniejszej SWZ  oraz skan tak przygotowanej oferty opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wszelką korespondencję dotyczącą realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywał będzie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- Wykonawca składający ofertę nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Obowiązek ten dotyczył będzie wyłącznie Wykonawcy, który w procedurze badania i oceny ofert uzyska największą ilość punktów i otrzyma wezwanie Zamawiającego do dostarczenia wymienionych w SWZ dokumentów. Dokumenty te i oświadczenia będą musiały wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na termin zakreślony w tym wezwaniu.

XV. Informacje o charakterze poufnym oraz ochrona danych osobowych RODO.

- Miejski Klub Sportowy ORLICZ przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach  w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.

- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy ORLICZ, ul. Sportowa 5, 26 – 130 Suchedniów.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  – adres mailowy zamowieniaorlicz@poczta.onet.pl

- Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

- celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

- przez okres wymagany przepisami prawa,

- do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

- do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.

- Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

- prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

- prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,

- prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się 
za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

- Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

- Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

- Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki:

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo 
w odrębnym pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone 
w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: TP lub tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania 
w tym względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

XVI. Termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta winna być zaszyfrowana.

- Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji ->  Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych 
na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP. W celu wysłania oferty konieczne będzie podanie numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz adresu elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego).

- Termin składania ofert upływa w dniu  26.04.2022 r. o godzinie 11:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r.  o godzinie 13:00.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w Rozdziale XVIII SWZ przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert powstałą w związku z awarią systemu teleinformatycznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń oraz wszystkich innych dokumentów i informacji przyjmuje się ich datę przekazania na ePUAP.

- Oferta, która nie dotarła do Zamawiającego w wymaganym terminie do miejsca składania 
tj. na miniPortalu (bez względu na przyczynę jej nie zapisania się na platformie) będzie uznawana jako oferta złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert. Ofertę taką Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi konsekwencje doręczenia zarówno oferty po terminie jak i do miejsca innego niż wskazanego przez Zamawiającego w niniejszej SWZ w tym do innego postępowania lub innego Zamawiającego lub w formie niezgodnej z zapisami SWZ.

- Wykonawca do upływu terminu składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularzy do komunikacji -> Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnych na platformie ePUAP oraz miniPortal.

- Sposób wycofania oferty opisany został szczegółowo w instrukcji użytkowania systemu miniPortal stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ.

XVII. Sposób obliczenia ceny.

- Cena oferty stanowiła będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie wskazane w niniejszym postępowaniu jest ryczałtowe.

- Cena wskazana w pkt 1 jest ceną brutto, na którą składają się wszystkie elementy składowe zamówienia i wszystkie składniki cenotwórcze opisane w dokumentach niniejszego postępowania.

- Cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
w odpowiedniej rubryce formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien podać cenę brutto w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.

- Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór złożonej przez niego oferty będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego.

- Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do wskazania nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie podatku VAT.

- Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawi 
w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 10 lit. c) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia.

- Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w Polskich Złotych.

- Zgodnie z art. 224 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14 SWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

- Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:

- zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy,

- wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych,

- oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę,

- zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,

- zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

- zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

- wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 
na Wykonawcy.

- Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz 
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:

| L.p. | Opis kryterium oceny ofert | Waga |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (C) Cena ofertowa brutto | 60,00% |  |
| 2. | (G) Okres udzielonej gwarancji | 40,00% |  |
| Razem |  | 100,00 % |  |

- W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

- Sposób oceny ofert:

Kryterium (C) cena ofertowa brutto – waga 60,00 %.

Ilość punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium cena ofertowa brutto zostanie wyliczona na podstawie niżej wskazanego wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

W kryterium cena ofertowa brutto oferta może uzyskać 60 punktów.

Kryterium (G ) okres udzielonej gwarancji i rękojmi  – 40%

Punkty za kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” (G) zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów.

Przez kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji i rękojmi. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt – otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w pełnych miesiącach. Punkty we wskazanym kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 0,00 pkt.,

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres od 37 do 48 miesięcy – 10,00 pkt.,

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres od 49 do 60 miesięcy – 20,00 pkt. ,

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres od 61 do 71 miesięcy – 30,00 pkt.,

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 72 i więcej miesięcy – 40,00 pkt.

W celu oceny ofert przyjmuje się, że 1 pkt – 1%.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie podania okresu gwarancji Zamawiający uzna, że podany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji 36 miesięcy oferta otrzyma 0 pkt., natomiast w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 72 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt).

Podstawą do przyznania punktów będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Ostateczna liczba punktów obliczona zostanie wg. wzoru:

LP  = C + G

Gdzie:

LP – Łączna ilość przyznanych punktów

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena

G – ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja

Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp, zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (z wyjątkiem art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

XIX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zgodnie z art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę 
w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni w sytuacji, w której zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została tylko jedna oferta.

- Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa zostanie o terminie i miejscu jej podpisania poinformowany pisemnie.

- Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ uzupełnionym 
o dane wynikające ze złożonej oferty.

- W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

- kserokopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządy zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień składania ofert,

- pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie 
z wypisem z odpowiedniego rejestru,

- wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,

- kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową,

- harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót budowlanych,

- złoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Zapis dotyczy personelu Wykonawcy/Wykonawców oraz Podwykonawców o ile są znani na tym etapie postępowania.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane zapisy umowy zostały wskazane w załączniku nr 6 do SWZ – projekcie umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Zgodnie z art. 505 ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały określone w Rozdziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

XXV. Wykaz załączników do SWZ.

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 i 2.1. do SWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 i 3.1. do SWZ – oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót

Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy

Załącznik nr 7 do SWZ – zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

Załącznik nr 8 do SWZ – instrukcja dla użytkowników systemu miniPortal

Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia

Załącznik nr 9.1. do SWZ – oświadczenie podmiotu trzeciego o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia

Załącznik nr 10 do SWZ – SST, przedmiar

Załącznik nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 12 do SWZ - minimalne wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 13 do SWZ – wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 14 do SWZ – Oświadczenie art. 117 ust. 4

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.)

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).