Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów -Krzyżka-Podłazie (2020-2023) | 1.504.322,00 | 1.504.093,49 | 99,98 |
| 2 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022) | 1.674.652,91 | 1.674.652,91 | 100 |
| 3 | 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022) | 1.398.170,91 | 1.398.156,01 | 99,99 |
| 4 | 600 | 60016 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023) | 4.924.715,00 | 4.924.674,38 | 99,99 |
| 6 | 630 | 63095 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie związku Gmin Gór Świętokrzyskich | 16.597,00 | 16.597,00 | 100 |
| 7 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 187.409,84 | 186.647,10 | 99,59 |
| 8 | 720 | 72095 | „Cyfrowa gmina” – realizacja projektu grantowego | 158.700,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku P-la Samorz – oddymianie klatki schodowej (2022-2023) | 21.319,00 | 6.765,00 | 31,73 |
| 10 | 801 | 80104 | Zakup płyt pod plac zabaw P-le Samorz | 15.000,00 | 12.859,18 | 85,72 |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów (2016-2023) | 2.779.121,00 | 217.963,67 | 7,84 |
| 12 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023) | 2.665.789,00 | 2.391.697,19 | 89,71 |
| 13 | 900 | 90004 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023) | 2.215.634,00 | 2.139.781,26 | 96,57 |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2023) | 3.085.430,13 | 2.533.570,21 | 82,11 |
| 15 | 900 | 90001 | Zakup komputera stacji zlewczej oczyszczalnia Suchedniów ZGK | 37.000,00 | 36.531,00 | 98,73 |
| 16 | 400,900 | 40002,90001,90003 | Zakup samochodu (bus blaszak) ZGK | 26.700,00 | 26.485,50 | 99,19 |
|  |  |  | RAZEM | 20.730.560,79 | 17.090.473,90 | 82,44 |