Załącznik nr 7

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów -Krzyżka-Podłazie (2020-2023) | 1.529.119,16 | 1.529.118,51 | 99,99 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna w Suchedniowie (2023/2024) | 95.808,00 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. W Choroszewskiego (2023-2024) | 67.200,00 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023) | 4.942.915,00 | 4.942.911,12 | 99,99 |
| 6 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 65.000,00 | 62.112,30 | 95,55 |
| 7 | 720 | 72095 | „Cyfrowa gmina” – realizacja projektu grantowego (2022-2023) | 180.810,00 | 180.810,00 | 100 |
| 8 | 754 | 75412 | Zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | 801 | 80104 | Modernizacja budynku P-la Samorz – oddymianie klatki schodowej (2022-2023) | 220.000,00 | 219.272,00 | 99,66 |
| 10 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów (2016-2023) | 7.021.522,05 | 6.383.529,31 | 90,91 |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023) | 10.826.885,65 | 10.688.385,63 | 98,72 |
| 12 | 900 | 90004 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023) | 400.000,00 | 96.638,66 | 24,15 |
| 13 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2023) | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oś, Bugaj do parku miejskiego – ZGK | 37.890,00 | 35.236,80 | 92,99 |
| 15 | 900 | 90001 | Zakupy inwestycyjne ZGK; pompa retencji, pompa osadu oczyszczania Michniów, mieszadło reaktor Suchedniów, zasuwa z napędem elektr. do osadu nadmiernego, zakup dmuchawy do reaktora biologicznego | 378.000,00 | 316.478,31 | 83,72 |
| 16 | 926 | 92695 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego – wkład własny (2023-2024) | 818.347,00 | 818.346,89 | 99,99 |
|  |  |  | RAZEM | 26.657.496,86 | 25.334.839,53 | 95,03 |