Załącznik  9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, dokonane w trakcie roku 2023 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego |  |  |  |  |  |  |  | Plan po zmianach Limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | % realizacji 15= 14 : 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchwała Rady Nr 340/LII/2022 z dn 28.12.2022r | Uchwała Rady Nr 344/LIII/23 z dn. 25.01.2023 | Uchwała Rady Nr 352/LV/2023 z dn. 30.03.2023 | Uchwała Rady Nr 357/LVI/2023 z dn.27.04.2023 | Uchwała Rady Nr 368/LVII/2023 z dn.25.05.2023 | Uchwała Rady Nr 375/LVIII/2023 Z dn. 16.06.2023 | Uchwała Rady Nr 385/LX/2023 Z dn.28.09.2023 | Uchwała Rady Nr 384/LX/2023 z dn.28.09.2023 | Uchwała Rady Nr 404/VXII/2023 z dn. 15.12.2023 |  |  |  |  |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1 | Rozbudowa ul. inż.W Choroszewskiego – 2023-2024 |  |  | 66.420,- |  | 780,- |  |  |  |  | 67 200,00 | 1 133 350,00 | 0 | - |
| 2 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej (2022-2023) | 230.000,- |  |  |  |  |  | (-)10.000,- |  |  | 220.000,00 | 241.319,00 | 6 765,00 +219 272,00 =226 037,00 | 93,7 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023) | 10.555.850,- |  | (-)10.000,- +281.035,65 |  |  |  |  |  |  | 10 826 885,65 | 13.419.303,03 | 2 444 606,99 do 23r +10.688.385,63 =13.132.992,62 | 97,9 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2023) | 32.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 | 3 093 505,13 | 2 541 673,21 +32.000,00 =2.573.673,21 | 83,2 |
| 5 | Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2024) | 4.000.000,- |  |  |  |  |  |  |  | (-)3.600.000,- | 400 000,00 | 6 262 934,00 | 2 359 602,46 +96638,66 =2.456.241.12 | 39,2 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023) | 4.923.715,- |  | 19.200,- |  |  |  |  |  |  | 4 942 915,00 | 9.941.030,00 | 4 924 674,38 +4.942.911,12 =9.867.585,50 | 99,3 |
| 7 | Budowa kanaliz sanit ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomer Suchedniów V etap (2018-2023) | 8.071.441,- |  | (-)9.200,- |  | (-)640.718,95 | (-)400.000,- |  |  |  | 7 021 522,05 | 7.631.947,09 | 252 383,67 +6.383.529,31 =6.635.912,98 | 86,9 |
| 8 | Dowóz uczniów do szkół i odwóź ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023) | 154.770,- | 137,16 | 60,- |  |  |  |  |  |  | 154 770,00 | 508.970,00 | 335 335,00 +154770,00 =490.105,00 | 96,3 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2023) | 1.528.922,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 119,16 | 3 055 024,20 | 1 525 813,69 +1.529.118,51 =3.054.932,20 | 100 |
| 10 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024) | 0 |  |  | 400.000,- |  |  | 418.347,- |  |  | 818 347,00 | 1 485.260.25 | 818.346,89 | 55,1 |
| 11 | Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu X/2023- VI/2025 | 124.000,00 |  |  |  |  |  |  | -12.220,- WPF |  | 111 780,00 | 707.940,- | 111.780,00 | 15,8 |
| 12 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z P S K (2023-2025) | 1.832.694,- |  | 540.576,19 |  |  |  |  |  |  | 2 373 270,19 | 4 913 515,19 | 1.605.120,20 | 32,7 |
| 13 | Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023) | 276.292,49 | 151.394,24 |  |  |  |  |  |  |  | 427 686,73 | 1.391.700,50 | 698 244,04 +424.443,73 =1.122.687,77 | 80,7 |
| 14 | „Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2023) wydatki bieżące | 145.658,94 |  |  |  |  | 4.562,- |  |  |  | 150.220,94 | 152.462,00 | 2 241,06 +150.060,00 =152.301,06 | 99,9 |
| 15 | „Cyfrowa gmina” – projekt grantowy (2022-2023) wyd. majątkowe | 158 700,- |  |  |  |  | 22.110,- |  |  |  | 180.810,00 | 180.810,00 | 180.810,00 | 100 |
| 16 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023) | 6.807,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.807,00 | 6 807,00 | 0 | 0 |
| 17 | Czyste powietrze – poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2024) | 26.000,- |  |  |  |  |  |  |  | 15.389,30 | 41 389,30 | 95.389,30 | 39 000,00 +41.389,30 =80.389,30 | 84,3 |
| 18 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie- poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD (2023-2024) |  |  |  | 95.808,- |  |  |  |  |  | 95 808,00 | 594 038,00 | 0 | 0 |
| 19 | Trwałość projektu – Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026) | 101.463,- |  |  |  |  |  | 15.000,- |  |  | 116 463,00 | 990.063,- | 95.177,09 | 9,6 |
| 20 | Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023) | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 | 122 953,00 | 92 953,00 +30.000,00 =122.953,00 | 100 |
|  | Razem | 32.198.313,43 | 151 531,40 | 888 091,84 | 495 808,00 | -639 938,95 | -373 328,00 | 423 347,00 | -12 220,00 | -3 584 610,70 | 29 546 994,02 | 55.928.320,69 | 42.727.044,94 | 76,4 |